|  | ### Согласовано ### Заместитель главы ### муниципального района, ### начальник управления ### строительства, инженерной инфраструктуры, ### дорожного хозяйства и транспорта ### _________________А.З.Ишкильдин ### «___»_________________202__г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной  постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 1342 от 29 декабря 2022 года за 2023 год

Исполнитель:  Управление строительства, инженерной инфраструктуры,

дорожного хозяйства и транспорта администрации  Аргаяшского

муниципального района

Начальник отдела

дорожного хозяйства и транспорта                                                      Л.А.Афанасьева

8(35131)2-18-37

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | «Комплексное развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области» - Ремонт тротуара ул. Терешковой и ул. Садовая п. Худайбердинский; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Аязгулова; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Курманова. | Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта | Январь 2023 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2023 г. | Август 2023 г. | Организация пешеход ных коммуни каций, в том числе тротуаров | Организация пешеход ных коммуни каций, в том числе тротуаров | нет |

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области» - Ремонт тротуара ул. Терешковой и ул. Садовая п. Худайбердинский; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Аязгулова; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Курманова. | всего | х | 10633,700 | 10165,216 | 6677,813 |
|  |  | администрация Аргаяшского муниципального района | 536 | 4633,7 | 4165,216 | 2756,148 |
|  |  | Федеральный и областной бюджеты |  | 6000,00 | 6000,00 | 3921,665 |

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области» - Ремонт тротуара ул. Терешковой и ул. Садовая п. Худайбердинский; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Аязгулова; - Ремонт тротуара ул. Школьная в д. Курманова. | всего | 10633,7 | 6679,313 |
|  |  | бюджет муниципального района | 4633,7 | 2756,148 |
|  |  | федеральный бюджет* | 721,0 | 471,226 |
|  |  | областной бюджет* | 5279,0 | 3450,439 |
|  |  | внебюджетные источники* | 1,5 | 1,5 |