Муниципальная программа

«Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа»

I. Оценка текущего состояния сферы благоустройства населенных пунктов социально-экономического развития муниципального образования

По состоянию на 2026 год в состав Аргаяшского муниципального округа входит 11 территориальных отделов.

Уровень благоустройства, качества жизни населения зависит от различных показателей. Существует потребность создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, в том числе в части доступности коммунально-бытовых услуг.

Оказание населению помощи в модернизации изношенных систем многоквартирных жилых домов, является одной из приоритетных задач социального развития. Программный подход позволит решать поставленные проблемы системно, что приведет к наилучшему результату.

Гражданам предоставляется возможность получать различные услуги посредством финансирования работ по благоустройству населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа.

Несмотря на достигнутые результаты в реализации мероприятий по благоустройству, уровень благоустройства, определяющий комфортность проживания граждан, по прежнему является одной из проблем, требующей внимания и эффективного решения. Которое включает в себя комплексы мероприятий по организации уличного освещения, содержанию мест захоронения, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации, мероприятий по созданию маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности.

Приоритетность благоустройства общественных территорий определяется по итогам голосования жителей.

Однако, проблемой остается малая доля вовлечения населения Челябинской области в рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства территорий. Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Аргаяшского муниципального округа Челябинской области возможно путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, выбранных с учетом мнения граждан, полученного с помощью цифровых технологий, поспособствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития Аргаяшского муниципального округа Челябинской области.

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития территорий, повышения качества планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств в населенных пунктах Аргаяшского муниципального округа проводится информирование граждан о ходе реализации муниципальной программы.

На территории Аргаяшского муниципального округа расположены 80 действующих кладбищ. Обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в соответствии с действующими санитарными и экологическими требованиями, требованиями пожарной безопасности обеспечит снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг и улучшит социально-нравственную обстановку в Аргаяшском муниципальном округе.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня комфортности территории округа;

- создание оптимальных условий по посещению и уходом за местами захоронений;

- создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям округа.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере благоустройства населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определены:

Национальным проектом «Инфраструктура для жизни» (далее также — Национальный проект) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни»

Также в рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи". Меры по доступности среды объектов внешней инфраструктуры, сведению к минимуму физического барьера в рамках Программы сконцентрированы на развитии безбарьерной среды;

Государственной программой Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации, в рамках которой реализуются мероприятия по созданию маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности;

Государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»;

Стратегией социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района Челябинской области до 2035 года.

В целях достижения национальной и стратегических целей была разработана настоящая Муниципальная программа.

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа.

III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Достижение цели настоящей программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках структурных элементов:

- Национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее также — Национальный проект), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни»;

- Государственной программы Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области».

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- организация освещения улиц, обслуживание и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения (модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования и мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса);

- соблюдение соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил;

- повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального округа;

- создание маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности.

Реализация данных задач, как и цель программы, осуществляется с помощью следующих механизмов:

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Аргаяшского муниципального округа;

принятие новых современных правил благоустройства или актуализация действующих правил благоустройства, соответствующих региональным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающих формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, представителей общественных организаций, финансовое участие граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за соблюдением правил благоустройства и реализацией мероприятий;

комплекс мероприятий в сфере обеспечения и улучшения состояния территорий муниципального образования;

предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета округа на осуществление полномочий по содержанию мест захоронения.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ее реализацией обеспечиваются ответственным исполнителем Программы - Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа (далее – Управление ЖКХ), который выполняет следующие функции для достижения целей и задач, установленных Программой:

- обеспечивает разработку (внесение изменений) Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

- уточняет в соответствии с выделенным финансированием целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  |  |
|  | 2. Управление архитектуры и строительства администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | 3. Управление по работе с территориями администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа. |  |  |  |  |  |
| Направления | Направление 1: Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |
|  | Направление 2: Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |
|  | Направление 3: Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  |  |  |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Годы реализации | Всего, тыс. руб. | Средства федерального и областного бюджета, тыс. руб. | Средства районного бюджета, тыс. руб. | Внебюд-жетные источники, тыс. руб. |
|  | 1. Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2026 | 20 003,00 | 0,00 | 20 003,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 20 803,20 | 0,00 | 20 803,20 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 20 803,20 | 0,00 | 20 803,20 | 0,00 |
|  |  | Всего | 61 609,40 | 0,00 | 61 609,40 | 0,00 |
|  | 2. Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2026 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
|  |  | Всего | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |
|  | 3. Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2026 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | Всего | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» (далее также — Национальный проект) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» реализовать поставленные целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Государственная программа Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 "Доступная среда", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации. Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Цель муниципальной программы "Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования | шт | - | 1 | 1 | 1 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями |  |
| 1.2 | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа | шт | - | 1 | 1 | 1 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями |  |
| 1.3 | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации | шт | - | 1 | 1 | 1 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями |  |
| 1.4 | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий | шт | - | 1 | 1 | 1 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями |  |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы *

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 2 | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 3 | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 4 | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

- 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  | Срок реализации (2026-2028 гг.) |  |
| 1.1.1 | Организация освещения улиц, обслуживание и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения: 1. модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; 2. мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса | Повышение уровня комфортности территории округа |  | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования. |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий: «Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  | Срок реализации (2026-2028 гг.) |  |
| 1.2.1 | Соблюдение соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил | Создание оптимальных условий по посещению и уходом за местами захоронений |  | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий: «Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  | Срок реализации (2026-2028 гг.) |  |
| 1.3.1 | Повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального округа | Создание инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, повышение качества предоставления коммунальных услуг жителям округа |  | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации |
| 1.3.2 | Формирование безбарьерной среды для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности | Повышение уровня комфортности территории округа |  | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 25 703,0 | 26 503,2 | 26 503,2 | 78 709,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25 703,0 | 26 503,2 | 26 503,2 | 78 709,4 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее указывается итоговый (годовой) показатель.

<2> Региональный или муниципальный проекты.

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»

(наименование)

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: «Организация освещения улиц, обслуживание и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения (модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса)» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Организация освещения улиц, обслуживание и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения (модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). | шт | Повышение уровня комфортности территории округа | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 20 003,00 | 20 803,20 | 20 803,20 | 61 609,40 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 20 003,00 | 20 803,20 | 20 803,20 | 61 609,40 |

- 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий* | Тип мероприятия* | Дата наступления контрольной точки<1*> | Вид подтверждающего документа ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Организация освещения улиц, обслуживание и улучшение технического состояния электрических сетей уличного освещения (модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса)» |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1: Модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | X |  |
|  | Контрольная точка 1.1: Проведен конкурс по выбору исполнителя работ | Иные типы | 31.03 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.2: Произведена приемка выполненных работ | Иные типы | 31.12 | Акт выполненных работ |

----------------------------

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1*> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»

(наименование)

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: «Соблюдение соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Соблюдение соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по содержанию мест захоронений, в том числе подъездных путей к местам захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | шт | Создание оптимальных условий по посещению и уходом за местами захоронений | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |

- 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий* | Тип мероприятия* | Дата наступления контрольной точки<1*> | Вид подтверждающего документа ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Соблюдение соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил» |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1: Мероприятия по содержанию мест захоронений, в том числе подъездных путей к местам захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | X |  |
|  | Контрольная точка 1.1: Проведен конкурс по выбору исполнителя работ | Иные типы | 31.03 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.2: Произведена приемка выполненных работ | Иные типы | 31.12 | Акт выполненных работ |

----------------------------

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1*> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»

(наименование)

- 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| --- | --- |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование задачи: «Повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Наименование задачи: «Создание маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности» |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий | шт | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущий ремонт подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитальный ремонт многоквартирных домов в аварийной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). | шт | Обеспечение качественного и комфортного проживания граждан, благоустройство территорий | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Формирование безбарьерной среды для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). | шт | Обеспечение качественного и комфортного проживания граждан, благоустройство территорий | 0 | 1 | 1 | 1 |

- 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |

- 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/ типа мероприятий* | Тип мероприятия* | Дата наступления контрольной точки<1*> | Вид подтверждающего документа ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения муниципального округа» |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результата) 1: Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущий ремонт подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитальный ремонт многоквартирных домов в аварийной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | X |  |
|  | Контрольная точка 1.1: Проведен конкурс по выбору исполнителя работ | Иные типы | 31.03 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.2: Произведена приемка выполненных работ | Иные типы | 31.12 | Акт выполненных работ |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Формирование безбарьерной среды для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности» |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия (результата) 1: Создание маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | Х |  |
|  | Контрольная точка 1.1: Проведен конкурс по выбору исполнителя работ | Иные типы | 31.03 | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.2: Произведена приемка выполненных работ | Иные типы | 31.12 | Акт выполненных работ |

----------------------------

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1*> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа» |  | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего | 25 703,00 |  | 26 503,20 | 26 503,20 | 78 709,40 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25 703,00 |  | 26 503,20 | 26 503,20 | 78 709,40 |  |
| 1. |  | Направление 1. «Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Модернизация и замена устаревшего оборудования сетей уличного оборудования; мероприятия, направленные на бесперебойную поставку ресурса (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего |  | 20 003,00 | 20 803,00 | 20 803,20 | 61 609,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 20 003,00 | 20 803,00 | 20 803,00 | 61 609,00 |  |
| 2. |  | Направление 2. «Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Мероприятия по содержанию мест захоронений, в том числе подъездных путей к местам захоронений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |  |
| 3. |  | Направление 3. «Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущий ремонт подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитальный ремонт многоквартирных домов в аварийной ситуации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Создание маломобильным группам граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) условий для беспрепятственного доступа к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий, с учетом доступности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). |  | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

- Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |
| 1 | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования. | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 2 | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 3 | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 4 | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
|  | Направление 1. «Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |
| 1.1 | Количество заключенных договоров об организации освещения улиц, обслуживании и улучшении технического состояния электрических сетей уличного освещения, а также модернизации и замене устаревшего оборудования сетей уличного оборудования. | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
|  | Направление 2. «Содержание мест захоронения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |
| 2.1 | Количество заключенных договоров о содержании мест захоронения Управлением по работе с территориями в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Аргаяшского муниципального округа | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
|  | Направление 3. «Прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» |  |  |
| 3.1 | Количество объектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта колодцев, родников, дренажных систем (в том числе систем очистки сточных вод), очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательских работ, текущего ремонта подъездов многоквартирных домов без способа управления, капитального ремонта многоквартирных домов в аварийной ситуации | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 3.2 | Количество многоквартирных домов, в которых обеспечена доступность для маломобильных групп граждан (ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции и членов их семей) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе дворовых территорий | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |