Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития

муниципального образования

По состоянию на 2026 год в состав Аргаяшского муниципального округа входит 11 территориальных отделов.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, организации безбарьерной среды для маломобильных групп граждан, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Аргаяшского муниципального округа Челябинской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе формирование безбарьерной среды для маломобильных групп граждан, благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий Аргаяшского муниципального округа Челябинской области в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа» (далее - муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Приоритетность благоустройства общественных территорий определяется по итогам голосования жителей.

II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни»;

Государственной программой Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области».

В целях достижения национальной и стратегических целей была разработана настоящая Муниципальная программа.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального округа;

- создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского муниципального округа.

III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ

Достижение цели настоящей программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках структурных элементов:

- Национального проекта «Инфраструктура для жизни» (далее также — Национальный проект), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни».

- Государственной программы Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области».

IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Реализация данных задач, как и цель программы, осуществляется с помощью следующих механизмов:

создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Аргаяшского муниципального округа;

принятие новых современных правил благоустройства или актуализация действующих правил благоустройства, соответствующих региональным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающих формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, представителей общественных организаций, финансовое участие граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за соблюдением правил благоустройства и реализацией мероприятий;

комплекс мероприятий в сфере обеспечения и улучшения состояния территорий муниципального образования.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ее реализацией обеспечиваются ответственным исполнителем Программы - Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа (далее – Управление ЖКХ), который выполняет следующие функции для достижения целей и задач, установленных Программой:

- обеспечивает разработку (внесение изменений) Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

- уточняет в соответствии с выделенным финансированием целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.

Решение выше обозначенных задач и достижение цели Муниципальной программы предусматриваются путем реализации мероприятий Муниципальной программы, которые включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.

Механизм реализации Муниципальной программы предусматривает благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Муниципальную программу и предусматривает в 2025-2030 годах реализацию программы комфортной городской среды в соответствии с приложением 1 к Муниципальной программе.

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит:

1) кардинально повысить комфортность городской среды;

2) увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Одной из задач стратегической цели «модернизация жилой среды населенных пунктов Челябинской области в целях создания условий для их развития является «осуществление нового строительства и благоустройства территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий».

Реализация данной задачи, как и цель Муниципальной программы, осуществляется с помощью следующих механизмов:

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Аргаяшского муниципального округа;

- осуществление благоустройства дворовых и общественных территорий с применением лучших мировых практик и современных технологий, снижающих стоимость работ по благоустройству таких территорий и повышающих их качество;

- обустройство мест массового отдыха населения;

- изучение и использование лучших мировых практик урбанистики;

- принятие новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающих формирование муниципальной программы по благоустройству с учетом мнения граждан, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое участие граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за соблюдением правил благоустройства и реализацией мероприятий программ по благоустройству;

-формирование системы конкурсного отбора проектов по благоустройству территорий с целью определения лучших и востребованных гражданами проектов;

-обеспечение вовлечения граждан старше 14 лет в процесс участия в решении вопросов развития городской среды, включая обеспечение проведения голосования по отбору общественных территорий.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, а именно, за счет средств федерального, областного бюджетов в соответствии с условиями Соглашений о предоставлении Субсидии бюджету Аргаяшского муниципального округа из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования комфортной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области.

Объемы и источники финансирования мероприятий Муниципальной программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей соответствующих бюджетов на соответствующий финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

Реализация мероприятий Муниципальной программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1) законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Муниципальной программы;

2) финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Муниципальной программы;

3) риск низкой активности граждан и представителей бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Муниципальной программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей Муниципальной программы.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Аргаяшского муниципального округа путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации в округе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышения туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций, тем самым обеспечит комфортные условия проживания жителей Аргаяшского муниципального округа.

Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Целями реализации Программы являются  повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального округа, создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского муниципального округа.

Для достижения этих целей предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной современной среды, включающей:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Аргаяшского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Аргаяшского муниципального округа;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Аргаяшского муниципального округа.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам,  внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования Аргаяшского муниципального округа;

- вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Аргаяшского муниципального округа.

Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Аргаяшского муниципального округа Челябинской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой или общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой или общественной территории соответственно.

Администрация Аргаяшского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Аргаяшского муниципального округа имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Разработчиком и исполнителем Программы является Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, созданной постановлением Администрации Аргаяшского муниципального округа Челябинской области.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой или общественной территории в Программу

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением администрации Аргаяшского муниципального округа Челябинской области.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

| № п/п | Адрес (наименование) дворовой территории | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не планируется |  |
| 2 |  |  |

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной  территории) и подлежащих благоустройству в Аргаяшском муниципальном округе

| № п/п | Адрес общественной территории (наименование) объектов | Год реализации | Примечания (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы

«Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка | Наименование организации | Перечень работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных

в Аргаяшском муниципальном округе правил благоустройства

| № п/п | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления

| № п/п | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации |
| 2 | Работы по благоустройству |

Перечень общественных территорий, на которых планируются мероприятия по благоустройству в 2026 году

| № п/п | Место | Виды работ | Примечания (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кулуево | Благоустройство парка отдыха и культуры с. Кулуево Аргаяшского района | 6 853,67367 |
| 2 | д. Яраткулова | Благоустройство сквера д. Яраткулова Аргаяшского муниципального района | 4 371,74 |

Порядок трудового участия заинтересованных лиц на выполнении работ

Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно–сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка дизайн - проекта;

3) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

4) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Аргаяшского муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Аргаяшского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение оформляется в виде протокола заседания комиссии.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы муниципального округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Комитет по управлению имуществом |  |  |  |  |  |
|  | 2. Управление строительства и архитектуры администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального округа; |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2: создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Направление | Направление 1: Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования | Годы реализации | Всего, тыс. руб. | Средства федерального и областного бюджета, тыс. руб. | Средства местного бюджета, тыс. руб. | Внебюд-жетные источники, тыс. руб. |
|  | Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 2026 | 11 225,41367 | 10 664,14298 | 561,27069 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 10 778,3293 | 10 239,41283 | 538,91647 | 0,00 |
|  |  | 2028 | 10 899,1868 | 10 354,22745 | 544,95935 | 0,00 |
|  |  | Всего | 32 902,92977 | 31 257,7826 | 1 645,14651 | 0,00 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» реализовать поставленные целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П «О государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». |  |  |  |  |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Цель муниципальной программы "Повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| 2. Цель муниципальной программы "Создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |
| 2.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |

- 3. План достижения показателей муниципальной программы *

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию (наименование): Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  | Срок реализации (2026-2028 гг.) |  |
| 1.1.1 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Повышение комфортности городской среды, в том числе за счет благоустройства общественных и дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий; количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.1.2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Повышение уровня благоустройства Аргаяшского муниципального округа, вовлечение граждан в реализацию проектов | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды |

- 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 11 225,41367 | 10 778,3293 | 10 899,1868 | 32 902,92977 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10 664,14298 | 10 239,41283 | 10 354,22745 | 31 257,7826 |
| Местный бюджет | 561,27069 | 538,91647 | 544,95935 | 1 645,14651 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее указывается итоговый (годовой) показатель.

<2> Региональный или муниципальный проекты.

ПАСПОРТ

проекта "Формирование комфортной городской среды"

(наименование)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа Челябинской области "Благоустройство населенных пунктов Челябинской области" |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма Государственной программы Челябинской области (при наличии) | - |  |  |

- 2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР) <2>: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | "РП" <1> |  |  | Единица |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | Возрастающий/ убывающий | Нет |
| 1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | "РП" <1> |  |  | Единица |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Возрастающий | Нет |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  | "РП" <1> |  |  | Процент |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | Возрастающий | Нет |
| 2.2. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды |  |  | "РП" <1> |  |  | Процент |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | Возрастающий | Нет |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя. Для проектов:

"НП" – показатели национального проекта,

"ГП" – показатель государственной программы Челябинской области,

"РП" – показатели регионального проекта,

"ВДЛ" - показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, установленных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607),

"ИП" – показатели иного проекта, не относящегося к национальным/региональным проектам.

Допускается установление одновременно нескольких уровней.

<2> Здесь и далее только для региональных проектов, относящихся к реализации национальных проектов.

- 3. План достижения показателей проекта *

| N п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Наименование ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2.2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

- 4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измере-ния | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Наименование ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (парков), общественных территорий (детские и спортивные площадки, скверы, набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). Нарастающий итог | Услов-ная еди-ница | 36 | 38 | 39 | 40 | Ежегодно на территории муниципального округа будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальном округе за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальном округе; - сокращено количество населенных пунктов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальном округе в решение вопросов развития округа. | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Наименование задачи, не являющейся ОЗР: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | Проведены мероприятия по вовлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %». | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 2.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). Нарастающий итог | Единица | 0 | 0 | 1 | 2 | На территории населенных пунктов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |

- 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 11 225,41367 | 10 778,3293 | 10 899,1868 | 32 902,92977 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет. | 10 664,14298 | 10 239,41283 | 10 354,22745 | 31 257,78326 |
| Местный бюджет | 561,27069 | 538,91647 | 544,95935 | 1 645,14651 |

- 6. План по реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия * | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование ОЗР/задачи: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (парков), общественных территорий (детские и спортивные площадки, скверы, набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  |  |  | Х |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка: Проведен конкурс по выбору исполнителя работ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01 | 31.03 | Х | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.2 | Произведена приемка выполненных работ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.04 | 31.12 |  | Акт выполненных работ |
| 1.1.1 | Объект мероприятия (результата) (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) проекта) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата)) |  |  |  | Х |  |

----------------------------

* Перечень типов мероприятий определен в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала ГАС "Управление")

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа» | Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа | всего | 11 225,41367 | 10 778,3293 | 10 899,1868 | 32 902,92977 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 664,14298 | 10 239,41283 | 10 354,22745 | 31 257,78326 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 561,27069 | 538,91647 | 544,95935 | 1 645,14651 |  |

- Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Абсолютный показатель | Акт выполненных работ |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Протокол рейтингового голосования; отчет по субботникам |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | Процент | Счет-фактура; паспорт оборудования |