Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального округа»

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия остается одним из самых актуальных вопросов для большинства граждан Российской Федерации, в том числе и для жителей Аргаяшского муниципального округа.

Основной проблемой, препятствующей комфортному проживанию населения округа, является износ инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также тепловых источников (котельные), и отсутствие сетей газораспределения в значительном количестве населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа. Многолетний недостаток финансирования мероприятий по капитальному ремонту привел к высокому уровню износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологической отсталости. Помимо этого, многие населенные пункты не имеют централизованного водоснабжения и отопления. Уровень благополучия жизни населения зависит от различных показателей. Бесперебойное функционирование систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения напрямую влияет на уровень социальной удовлетворенности населения. Кроме того, существует потребность создания инженерной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, в том числе в части повышения качества питьевой воды, доступности коммунально-бытовых услуг. Оказание населению помощи в модернизации изношенных систем многоквартирных жилых домов, является одной из приоритетных задач социального развития. Программный подход позволит решать поставленные проблемы системно, что приведет к наилучшему результату. Посредством финансирования капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания объектов капитального строительства, гражданам предоставляется возможность получать различные услуги в современных учреждениях

Одним из важных направлений социально-экономического развития Челябинской области является улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, в том числе граждан отдельных категорий, формирование рынка доступного жилья для молодых семей. Актуальной проблемой в части предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья являются длительные сроки ожидания молодыми семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения и увеличения размера таких выплат, что влечет утрату ими оснований для получения соответствующей меры поддержки в связи с достижением одним из супругов.

Состояние жилищного фонда Аргаяшского муниципального округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое на праве собственности либо на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью. Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики страны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремонтов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудовлетворительном состоянии, привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов аварийного жилищного фонда. Жилищный фонд, признанный аварийным и непригодным для проживания, ухудшает внешний облик Аргаяшского муниципального округа. Большинство проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным, непригодным для проживания или с высоким уровнем износа, граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Учитывая социальную значимость проблемы жилья, непригодного для постоянного проживания, необходимо своевременно решать вопросы по переселению граждан из домов с повышенным физическим износом и последующим сносом расселенных домов.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы определены:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни» Стратегия – 2035;

- Постановление правительства Челябинской области от 21.12.2020 года №700-П «О государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

- Постановление правительства Челябинской области от 30 декабря 2019 года N 627-П О государственной программе Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Цель муниципальной программы:

- уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие газификации населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа;

- обеспечение жильем молодых семей;

- устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Аргаяшского муниципального округа;

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде.

3. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Достижение цели настоящей программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках структурных элементов:

- Стратегии – 2035;

- Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

- Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области».

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Основные задачи:

- модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов;

- снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- улучшение жилищных условий молодых семей;

- к 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде.

Реализация данных задач, как и цель программы, осуществляется с помощью следующих механизмов:

- Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем, в том числе за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета;

- Строительство газопроводов и газовых сетей;

- Обеспечение жильем молодых семей;

- Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

- Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- Ликвидация накопленного вреда окружающей среде за счет экологических платежей;

- Экологические мероприятия.

ПАСПОРТ

## Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального округа»

## 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление ЖКХ Аргаяшского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа; Управление строительства и архитектуры; Правовой отдел; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы. |
| Цели муниципальной программы | - уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - развитие газификации населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа; - обеспечение жильем молодых семей; - устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Аргаяшского муниципального округа; - ликвидация накопленного вреда окружающей среде |
| Направления | 1. Коммунальная инфраструктура 2. Жилье 3. Природоохранные мероприятия, оздоровления экологической обстановки |
| Объемы финансового обеспечения за счет средств местного бюджета за весь период реализации по источникам финансирования* (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 418 020,11 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающий в том числе достижение национальной цели» Комфортная и безопасная среда для жизни» Стратегия – 2035; Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»; Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области». |

* Если финансирование только за счет местного бюджета, то тогда нужно прописывать: «Объем финансового обеспечения за счет средств местного бюджета за весь период реализации (тыс. руб.)».

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования такие источники не приводятся.

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |
| 1.2. | Количество мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | шт | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. Развитие газификации населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | шт | 2 | 5 | - | - | Управление ЖКХ; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление строительства и архитектуры; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |
| 3. Обеспечение жильем граждан в Аргаяшском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | Управление ЖКХ |  |
| 4. Устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Аргаяшского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ; Правовой отдел; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление строительства и архитектуры; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |
| 5.1. Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |
| 5.2. Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде. К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда | % | 95,6 | 96 | 97 | 98 | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |
| 5.2.2 | Количество ликвидированных свалок из числа несанкционированных свалок отходов | шт | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |

## 3. План достижения показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 4 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Доля обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 |
| 6 | Количество ликвидированных свалок из числа несанкционированных свалок отходов на территории Челябинской области | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

## 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального округа» |  |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (Челябинская область)» |  |  |  |
| Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 1.1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |
| 2. Муниципальный проект «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области» |  |  |  |
| Управление ЖКХ; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление строительства и архитектуры; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 2.1. | Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов | Газификации населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа | Количество построенных газопроводов и газовых сетей, в том числе проектно-изыскательские работы |
| 3. Муниципальный проект «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |  |  |  |
| Управление ЖКХ |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 3.1. | Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Обеспечение жильем молодых семей в Аргаяшском муниципальном округе | Количество молодых семей, обеспеченных жильем |
| 4. Муниципальный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» |  |  |  |
| Управление ЖКХ; Правовой отдел; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 4.1. | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Челябинской области | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания |
| 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |
| Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 5.1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Доля модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения; Доля мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| 5.2. Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |
| Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  | Срок реализации (2026-2028) |  |
| 5.2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде за счет экологических платежей | Количество ликвидированных свалок из числа несанкционированных свалок отходов |
| 5.2.2. | К 2030 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, не превышает 50% от объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, за счет создания объектов по обработке, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов и отходов от использования товаров | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов | Количество накопленных и транспортированных твердых коммунальных отходов |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 73 289,28 | 210 763,30 | 133 967,53 | 418 020,11 |
| Федеральный бюджет | 6 674,98 | 26 389,45 | 39 915,54 | 72 979,97 |
| Областной бюджет | 60 020,15 | 177 584,88 | 87 297,60 | 324 902,63 |
| Местный бюджет | 6 594,15 | 6 788,97 | 6 754,39 | 20 137,51 |

ПАСПОРТ

## 1. Муниципальный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (Челябинская область)»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель Главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | "РП" | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Возрастающий | Да |

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

## 3. План достижения показателей проекта*

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 10 280,25 | 67 033,56 | 65 278,52 | 142 592,33 |
| Федеральный бюджет | 6 497,81 | 26 189,73 | 39 722,77 | 72 410,31 |
| Областной бюджет | 3 772,16 | 40 766,80 | 25 490,47 | 70 039,43 |
| Местный бюджет | 10,28 | 67,03 | 65,28 | 142,59 |

## 6. План по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия* | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | Иные типы | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

ПАСПОРТ

## 2. Муниципальный проект «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие газификации и газоснабжения | Срок реализации проекта | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель Главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | "РП" | шт | 3 | 1 | - | - | Возрастающий | Да |

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

## 3. План достижения показателей проекта *

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газопроводов и газовых сетей | шт | 2 | 5 | - | - | Развитие газификации населенных пунктов Аргаяшского муниципального округа | Количество построенных газопроводов и газовых сетей |

5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | год + № | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 51 496,34 | 0,00 | 0,00 | - | 51 496,34 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Областной бюджет | 51 461,94 | 0,00 | 0,00 | - | 51 461,94 |
| Местный бюджет | 34,40 | 0,00 | 0,00 | - | 34,40 |

## 6. План по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия* | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Строительство газопроводов и газовых сетей | Иные типы | 01.01.2026 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

ПАСПОРТ

## 3. Муниципальный проект «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | Срок реализации проекта | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель Главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа Челябинской области | Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» |  |  |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | "РП" | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | Возрастающий | Нет |

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

## 3. План достижения показателей проекта*

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 1 664,09 | 1 707,80 | 1 699,90 | 5 071,79 |
| Федеральный бюджет | 177,17 | 199,72 | 192,77 | 569,66 |
| Областной бюджет | 786,92 | 808,08 | 807,13 | 2402,13 |
| Местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |

## 6. План по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия* | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей | Иные типы | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | Свидетельство о праве получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительство |

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

ПАСПОРТ

4. Муниципальный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление ЖКХ; Правовой отдел; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |
| --- | --- |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика мероприятия (результата) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов и жилых помещений признанных непригодным для проживания | шт | Устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Аргаяшского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 796 | Устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда на территории Аргаяшского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 4 003,13 | 136 136,14 | 61 061,06 | 201 200,33 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 999,13 | 136 000,00 | 61 000,00 | 200 999,13 |
| Местный бюджет | 4,00 | 136,14 | 61,06 | 201,20 |

## 5. План по реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Тип мероприятия* | Дата наступления контрольной точки <1> | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Иные типы | 31.12. | Договор социального найма, сертификат, выписка из ЕГРН |
| 1.2. | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Иные типы | 31.12. | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

ПАСПОРТ

## 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель Главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа Челябинской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»; «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023 - 2027 годы» |  |  |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | "РП" | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Возрастающий | Да |

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

## 3. План достижения показателей проекта*

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Уменьшение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |

## 6. План по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия* | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | Иные типы | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
| * Типы мероприятий: 1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ) 2. Повышение квалификации кадров 3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан) 4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 5. Жилищное обеспечение граждан 6. Иные типы ** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

## 5.2. Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки»

## 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки | Срок реализации проекта | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Заместитель Главы муниципального округа |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | Государственная программа Челябинской области | «Охрана окружающей среды Челябинской области» |  |  |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя <1> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество накопленных и транспортированных твердых коммунальных отходов | "РП" | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Возрастающий | нет |

<1> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

## 3. План достижения показателей проекта*

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество накопленных и транспортированных твердых коммунальных отходов | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде | шт | 3 | 1 | 2 | 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество накопленных и транспортированных твердых коммунальных отходов |

## 5. Финансовое обеспечение проекта

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта, в т.ч. | 3 845,47 | 3 885,80 | 3 928,05 | 11 659,32 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3 845,47 | 3 885,80 | 3 928,05 | 11 659,32 |

## 6. План по реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Тип мероприятия* | Срок реализации |  | Адрес объекта (только для объектов капитального строительства) | Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде | Иные типы | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Х | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

## Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального округа» |  | всего, в том числе: | Всего | 73 289,28 | 210 763,30 | 133 967,53 | 418 020,11 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 674,98 | 26 389,45 | 39 915,54 | 72 979,97 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60 020,15 | 177 584,88 | 87 297,60 | 324 902,63 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6 594,15 | 6 788,97 | 6 754,39 | 20 137,51 |
| 1. | Муниципальный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (Челябинская область)» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем, в том числе за счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы | Всего | 10 280,25 | 67 033,56 | 65 278,52 | 142 592,33 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 497,81 | 26 189,73 | 39 722,77 | 72 410,31 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 772,16 | 40 776,80 | 25 490,47 | 70 039,43 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10,28 | 67,03 | 65,28 | 142,59 |
| 2. | Муниципальный проект «Развитие газификации и газоснабжения в Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление по работе с территориями, территориальные отделы | Всего | 51 496,34 | 0,00 | 0,00 | 51 496,34 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 51 461,94 | 0,00 | 0,00 | 51 461,94 |
|  |  |  | Местный бюджет | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 34,40 |
| 3. | Муниципальный проект «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | Управление ЖКХ | Всего | 1 664,09 | 1 707,80 | 1 699,90 | 5 071,79 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 177,17 | 199,72 | 192,77 | 569,66 |
|  |  |  | Областной бюджет | 786,92 | 808,08 | 807,13 | 2 402,13 |
|  |  |  | Местный бюджет | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| 4. | Муниципальный проект «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | Управление ЖКХ; Правовой отдел; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям; Управление по работе с территориями, территориальные отделы | Всего | 4 003,13 | 136 136,14 | 61 061,06 | 201 200,33 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 999,13 | 136 000,00 | 61 000,00 | 200 999,13 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4,00 | 136,14 | 61,06 | 201,20 |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление ЖКХ; Управление по работе с территориями, территориальные отделы | Всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Управление ЖКХ; Управление строительства и архитектуры; Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа; Управление по работе с территориями, территориальные отделы | Всего | 3 845,47 | 3 885,80 | 3 928,05 | 11 659,32 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде за счет экологических платежей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Экологические мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |  | Местный бюджет | 3 845,47 | 3 885,80 | 3 928,05 | 11 659,32 |

## Методика расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем | Абсолютный показатель | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
| 2 | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | Абсолютный показатель | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
| 3 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Абсолютный показатель | Свидетельство о праве получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительство |
| 4 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов и жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Абсолютный показатель | Договор социального найма, сертификат, выписка из ЕГРН; Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
| 5.1 | Количество объектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения | Абсолютный показатель | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
| 5.2 | Доля обустроенных контейнерных площадок из общего числа контейнерных площадок жилого фонда | Абсолютный показатель | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |
|  | Количество ликвидированных свалок из числа несанкционированных свалок отходов на территории Челябинской области | Абсолютный показатель | Муниципальный контракт. Акт выполненных работ |