УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 26 декабря 2024 № 1407

(в редакции постановления

администрации Аргаяшского

муниципального района

от «_31_» _октября_  20_25_ № _1078)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

Аргаяшского муниципального района»

2025

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | - Администрации сельских поселений Аргаяшского района; - Муниципальные учреждения и организации коммунального комплекса; - Управляющие компании; - Граждане; - Общественные организации; - Политические партии |  |  |  |  |  |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511); - Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 21.02.2017 № 114. |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального района; - создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского района. |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Аргаяшского муниципального района; - повышение уровня благоустройства общественных территорий Аргаяшского муниципального района; - повышение уровня вовлеченности жителей, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Аргаяшского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий: - 2025 – 0 тер.; - 2026 – 0 тер.; - 2027 – 0 тер. 2. Количество благоустроенных общественных территорий: - 2025 – 2 тер.; - 2026 – 2 тер.; - 2027 – 2 тер. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды: - 2025 – 30 %; - 2026 – 35 %; - 2027 – 35 % 4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды: - 2025 – 90 %; - 2026 – 90 %; - 2027 – 90 % |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется: 2025-2027 гг. |  |  |  |  |  |
| Объём ресурсного обеспечения Программы, тыс. рублей | Источники финанси-рования | Годы реали-зации | Всего, тыс. руб. | Средства федерального и областного бюджета, тыс. руб. | Средства районного бюджета, тыс. руб. | Внебюд-жетные источники, тыс. руб. |
|  | 1. ФКГС | 2025 | 15 576,75735 | 11 151,840 | 4 424,91725 |  |
|  |  | 2026 | 11 279,58309 | 10 715,60394 | 563,97915 |  |
|  |  | 2027 | 10 829,94195 | 10 288,44485 | 541,4971 |  |
|  | 2. Иные (депутат-ские) | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается повышение качества и комфорта для проживания и отдыха населения за счет увеличения: - доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий до 90%; - доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества МКД 90% - уровня вовлеченности граждан, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий района; - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды до 90 %. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном образовании

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Аргаяшского муниципального района Челябинской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий Аргаяшского муниципального района Челябинской области в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» (далее - муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Целью реализации Программы является  повышение качества и комфорта проживания на территории Аргаяшского муниципального района, создание привлекательной и комфортной среды, способствующей комплексному развитию Аргаяшского района.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной современной среды, включающей:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, ограждений и прочего).

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Аргаяшского муниципального района;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Аргаяшского муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Аргаяшского муниципального района.

3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)

1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 0.

2. Количество благоустроенных общественных территорий:

в 2025 году - 2 тер.;

в 2026 году - 2 тер.;

в 2027 году - 2 тер.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

2025 - 30 %;

2026 - 35 %;

2027 - 35 %.

4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды – 2025 - 90%; 2026 - 90%; 2027 - 90%.

4. Сроки и этапы муниципальной программы

Программа реализуется в следующие сроки: 2025-2027 гг.

5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение общего уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования Аргаяшского муниципального района Челябинской области;

- вовлечение максимального количества физических и юридических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

6. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы в 2025 году составляет 15 576,75735 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального и областного бюджета – 11 151,84 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 4 424,91725 тыс. руб.

7. Описание мер государственного регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на уровне Аргаяшского муниципального района;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Аргаяшского муниципального района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы в таблице.

Характеристика рисков,

влияющих на реализацию Муниципальной программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институционально-правовые риски: отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | принятие нормативных правовых актов Аргаяшского муниципального района, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики |
| Организационные риски: - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; - пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | - повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; - координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограмм, входящих в Муниципальную программу; - недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в подпрограммах, входящих в Муниципальную программу | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами, активная работа с собственниками и инвесторами предприятий |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | высокий | формирование эффективной системы финансовой и нефинансовой форм государственной поддержки организаций |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.

8. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администраций сельских поселений Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Очередность благоустройства дворовой территории определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой или общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой или общественной территории соответственно.

Администрация Аргаяшского муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Аргаяшского муниципального района имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Разработчиком и исполнителем Программы является Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта администрация Аргаяшского муниципального района.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценке, созданной постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

9. Порядок включения предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой или общественной территории в Программу

Включение многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным постановлением администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

10. Система организации контроля и управление Программы

Контроль над реализацией программы осуществляет администрация Аргаяшского муниципального района Челябинской области, общественная комиссия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Аргаяшского

муниципального района»

Сведения о показателях (индикативы) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 30 | 35 | 35 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 90 | 90 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Аргаяшского

муниципального района»

Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для всех групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района»

| № п/п | Адрес (наименование) дворовой территории | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не планируется |  |
| 2 |  |  |

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной  территории) и подлежащих благоустройству в Аргаяшском муниципальном районе

| № п/п | Адрес общественной территории (наименование) объектов | Год реализации | Примечания (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, д. Дербишева, ул. Набережная | 2025 | 6 861,18029 |
| 2 | Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, территория вокруг памятника участникам ВОВ в д. Новая Соболева | 2025 | 4 290,65981 |
| 3 | Установка памятника воинам ВОВ в д.Уразбаева в Яраткуловском сельском поселении | 2025 | 50,0 |
| 4 | Ремонт обелисков участникам ВОВ в Кулуевском сельском поселении | 2025 | 240,0 |
| 5 | Изготовление постамента в парке Победы в с.Губернское | 2025 | 120,0 |
| 6 | Ограждение детской площадки в с.Аргаяш | 2025 | 120,0 |
| 7 | Ремонт колодца в п. Южный Горняк Яраткуловского сельского поселения | 2025 | 30,0 |
| 8 | Ремонт колодца в п. Южный Горняк Яраткуловского сельского поселения | 2025 | 278,5 |
| 9 | Приобретение детских спортивных площадок в Кулуевское сельское поселение | 2025 | 480,0 |
| 10 | Изготовление и установка мемориальных плит погибшим участникам СВО в д.Байгазина Кулуевского сельского поселения | 2025 | 100,0 |
| 11 | Установка видеокамер наблюдения в общественных местах Ишалинского сельского поселения | 2025 | 50,0 |
| 12 | Благоустройство памятника воинам ВОВ в Акбашевском сельском поселении | 2025 | 300,0 |
| 13 | Благоустройство в местах проведения фестиваля «Челябинская область — большая семья» | 2025 | 300,0 |
| 14 | Ремонт освещения «Вита-парк» в с.Аргаяш | 2025 | 120,0 |
| 15 | Приобретение и установка памятной плиты участникам ВОВ в Аязгуловском сельском поселении | 2025 | 100,0 |
| 16 | Работы по демилитаризации и подготовке экспоната СУ-100 в парке Победы в с.Губернское | 2025 | 1 235,13799 |
| 17 | Установка памятного стенда участников СВО в д.Байгазина Кулуевского сельского поселения | 2025 | 80,0 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках программы «Формирование современной городской среды в Аргаяшском муниципальном районе»

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества/земельного участка | Наименование организации | Перечень работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных

в Аргаяшском муниципальном районе правил благоустройства

| № п/п | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Мероприятия по благоустройству,

определенные органом местного самоуправления

| № п/п | Перечень работ |
| --- | --- |
| 1 | Составление проектно-сметной документации |
| 2 | Работы по благоустройству |

Перечень общественных территорий,

на которых планируются мероприятия по благоустройству в 2026 году

| № | Место | Виды работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | (тыс. рублей) |
| 1 | с. Кулуево | Благоустройство территории парка отдыха и культуры с. Кулуево Аргаяшского района Челябинской области | 6 839,614 |
| 2 | д. Яраткулова | Благоустройство общественной территории сквера д. Яраткулова | 4 227,155 |

Перечень общественных территорий,

на которых планируются мероприятия по благоустройству в 2027 году

| № | Место | Виды работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | ( тыс. рублей) |
| 1 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Аргаяшского

муниципального района»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

Аргаяшского муниципального района Челябинской области

«Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района»

| № | Наименование Программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/ источник финансирования | Ответственный исполнитель | Период реализации Программы (2025-2027 годы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа, всего: |  |  |
|  | - Федеральный бюджет и областной бюджет |  |  |
|  | - Местный бюджет |  |  |
|  | - Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | Мероприятия программы |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2027 годах: 1)______________ 2)______________ |  | Не планируется |
| 2 | Благоустройство общественных территорий: |  |  |
| 2.1 | «Благоустройство общественной территории ул. Набережная д. Дербишева Аргаяшского района» |  | 2025 |
| 2.2 | «Благоустройство общественной территории памятника участникам ВОВ в д. Новая Соболева» |  | 2025 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Аргаяшского

муниципального района»

Порядок трудового участия заинтересованных лиц на выполнении работ

Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Аргаяшского

муниципального района»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района»

  - Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды - Порядок).

  - Для целей Порядка применяются следующие понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно –сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка дизайн - проекта;

3) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

4) утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Аргаяшского муниципального района согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация Аргаяшского муниципального района передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Таблица № 1

# Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

Таблица № 3

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# за счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода |  | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  | всего |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | всего |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа 1 (всего) |  |  | заказчик-координатор |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Муниципальная целевая программа 2 (всего) |  |  | заказчик-координатор |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий муниципальных целевых программ.

Таблица № 4

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

# Аргаяшского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица № 5

# План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аргаяшского муниципального района) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X | X |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |

Таблица № 6

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 7

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица № 8

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы № 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица № 9

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| ... |  |  |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица № 10

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.1 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица № 11

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |