УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации Аргаяшского

муниципального района

«01» октября 2019 г. № 738

Муниципальная программа

# «Устойчивое развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области на 2019-2021 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в   Аргаяшском  муниципальном районе  Челябинской области на 2019-2021 годы»

| Заказчик программы | - | Администрация Аргаяшского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | отсутствуют |
| Основные цели муниципальной программы | - | повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов |
| Основные задачи муниципальной программы | - | обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | протяженность построенных распределительных газовых сетей –33,2095 км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - | 2019-2021 годы |

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - | Газификация общий объем финансирования – 65743,3 тыс. рублей в том средства федерального и областного бюджетов 61783,3 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 17091,6 тыс. рублей; 2020 год – 16132,8 тыс. рублей; 2021 год – 28558,9 тыс. рублей. Районный бюджет – 3960,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год – 1107, 2 тыс. рублей; 2020 год – 1029,8 тыс. рублей; 2021 год – 1823,1 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - | повышение уровня газификации природным газом жилого фонда в сельской местности на 3,72 процента |

## Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  программными методами

1. Муниципальная  программа Аргаяшского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Аргаяшском  районе Челябинской области на 2019-2021 годы»  разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 02.10.2013 № 1748 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района»

2. Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления развития благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Челябинской области на 2019–2021 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

3. Сложившаяся ситуация на селе выражается в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности и препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

Отрасль сельского хозяйства продолжает развиваться.

Численность населения в Аргаяшском  районе

Таблица 1

| Годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, тысяч человек | 40,9 | 40,7 | 41,0 | 41,01 | 42,6 |

В настоящее время действует целевая районная программа развития сельского хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе. Реализация этой программы направлена на увеличение производства молока,  мяса, увеличение посевных площадей, а также предоставляет возможность создавать новые рабочие места для привлечения квалифицированных специалистов.

В настоящее время сохраняется необходимость в реализации мероприятий по улучшению жилищных условий сельского населения.

Для развития агропромышленного комплекса прежде всего необходимо создание жилищных условий для сельского населения и привлекаемых специалистов.

Создание возможности для сельского населения по улучшению жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения Аргаяшского района, предпосылкой социальной и экономической стабильности на селе.

4. Большая  проблема, наиболее важная в сельской местности, - отсутствие природного газа в сельских населенных пунктах Аргаяшского  района, которая сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность региона.

## Уровень газификации в сельской местности остается низким и на 31 декабря  2018 года составил 27,7 процента (таблица 2).

## Уровень газификации природным газом в Аргаяшском  районе.

## Таблица 2

| Годы | Уровень газификации жилого фонда, процентов |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе в сельской местности |
| 2014 | 25,65 | 25,65 |
| 2015 | 27,50 | 27,50 |
| 2016 | 27,51 | 27,51 |
| 2017 | 27,6 | 27,6 |
| 2018 | 27,7 | 27,7 |

## При оказании государственной поддержки, направленной на проведение газификации в сельских населенных пунктах, начнется процесс восстановления деревни, застройка новыми жилыми домами, появится стимул для развития фермерских и личных подсобных хозяйств, увеличится число социальных и бытовых объектов.

5. Для социально-экономического развития села и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима государственная поддержка социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности с использованием программных методов.

## Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной  программы

## 6. Целью настоящей муниципальной программы является  повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

## 7. Для достижения поставленной цели требуется:

## обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.

8. Решение задач муниципальной  программы осуществляется путем оказания мер государственной  поддержки в области развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий Аргаяшского района.

9. Государственная поддержка развития сельской инфраструктуры будет опираться на наличие схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений, в которых должны быть учтены предполагаемые объекты строительства. Также при строительстве объектов газификации будет учитываться наличие социальных объектов и дальнейшее развитие агропромышленного производства на данной территории.  Муниципальные программы должны носить целевой характер, то есть все объекты должны логически завершать начатые ранее мероприятия по развитию территорий.

## Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

10. Сроки реализации муниципальной программы – 2019-2021 годы. Реализация муниципальной  программы осуществляется в один этап.

11. Этап предусматривает развитие социальной инфраструктуры на селе, а также повышение качества жизни сельского населения на основе государственной поддержки.

12. Условиями досрочного прекращения реализации  программы являются:

непредставление отчетности  в надлежащей форме и в установленные сроки;

досрочное достижение индикативных показателей, предусмотренных муниципальной программой;

несоответствие результатов выполнения мероприятий  программы индикаторам и показателям эффективности реализации  программы.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

13. Развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в сельской местности (далее именуется – развитие газификации в сельской местности).

Основной целью мероприятия является повышение уровня обеспеченности сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий жизни для сельского населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается:

обеспечить реализацию строительства распределительных газовых сетей;

повысить уровень газификации жилого фонда.

Целевым индикатором реализации указанного мероприятия является протяженность построенных распределительных газовых сетей в сельской местности.

14. Значения целевых индикаторов по мероприятиям и годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

## Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

15. На мероприятия муниципальной  программы по развитию газификации в сельской местности планируется привлечь средства местных бюджетов на условиях софинансирования в объеме не менее 5 процентов от общего объема денежных средств, предусмотренных на строительство объекта.

## 16.  Газификация
общий объем финансирования – 
65743,4 тыс. рублей,  в том числе средства федерального и областного бюджетов 61783,3тыс. рублей, из них по годам:

## 2019 год – 17091,6 тыс. рублей;

## 2020 год – 16132,8 тыс. рублей;

## 2021 год – 28558,9 тыс. рублей.

## Районный бюджет – 3960,1 тыс. рублей,

## из них по годам:

## 2019 год – 1107,2 тыс. рублей;

## 2020 год – 1029,8 тыс. рублей;

## 2021 год – 1823,1 тыс. рублей.

17. Объемы, источники финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно уточняются в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

18. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области ежегодно направляет перечень участников мероприятий по развитию газификации в сельской местности на основании объемов финансирования в Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

19. Распределение объемов финансирования мероприятия по источникам финансирования и годам реализации муниципальной программы представлено в приложении 1 к муниципальной программе.

## Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

## 20. Администрация Аргаяшского муниципального района:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

3) представляет в установленный срок в Министерство сельского хозяйства Челябинской области  ответы на запросы, а также  отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной  программы;

4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

5) представляет в Министерство сельского хозяйства Челябинской области копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

21. Финансирование муниципальной  программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, с принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Челябинской области, Губернатора Челябинской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. Ежегодно администрация Аргаяшского муниципального района  уточняет затраты по мероприятиям муниципальной  программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

22. Реализация муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

23. Администрация Аргаяшского муниципального района  ежегодно, не позднее 15 апреля  текущего финансового года, утверждает план реализации  и направляет его в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации администрация  Аргаяшского муниципального района  в течение 10 календарных дней с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Министерство строительства и инфраструктуры  Челябинской области.

## 24. Механизм реализации муниципальной программы предполагает софинансирование расходных обязательств, предусматриваемых в бюджете Аргаяшского муниципального района на развитие газификации в сельской местности.

## 25. Субсидии предоставляются в целях софинансирования строительства распределительных газовых сетей муниципальных образований Челябинской области (далее именуются – объекты).

26. Муниципальные образования - претенденты на участие в отборе на включение в муниципальную программу (далее именуется - отбор) до 
15 апреля текущего года представляют в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области следующие документы:

заявка на участие в отборе;

гарантийное письмо главы муниципального образования о софинансировании строительства объекта за счет средств местного бюджета (с указанием конкретного объема средств на очередной финансовый год);

обоснование экономической и социальной целесообразности строительства объектов (в произвольной форме);

сведения об объемах незавершенного строительства (по переходящим объектам).

27. Критерии и условия отбора объектов:

## максимальное количество присоединяемых квартир (домов) к уличной газовой сети;

наличие социальных объектов и дальнейшее развитие агропромышленного производства на данной территории;

максимальный объем средств местного бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных на строительство объекта;

незавершенные объекты;

## наличие проектно-сметной документации на вновь возводимый или реконструируемый объект;

наличие схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений, в которых должны быть учтены предполагаемые объекты строительства;

наличие муниципальной программы по устойчивому развитию сельских территорий (далее именуется – муниципальная программа), предусматривающей строительство объектов газификации муниципальной собственности и объемы его финансирования из местного бюджета (муниципальные программы должны носить целевой характер, то есть все объекты должны логически завершать начатые ранее движения по развитию территорий с учетом имеющегося инфраструктурного потенциала).

28. Полный пакет документов, указанных в пункте 27 программы, представляется по каждому объекту.

Объекты, по которым в установленный срок приема заявок муниципальными образованиями подан неполный пакет документов, к участию в отборе не допускаются.

29. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области:

1) проводит проверку соответствия документов, представленных муниципальными образованиями для участия в отборе:

перечню документов, установленному в пункте 27 муниципальной программы;

критериям и условиям отбора объектов муниципальных образований, установленных в пункте 28 муниципальной  программы;

2) информирует органы местного самоуправления муниципальных образований Аргаяшского района  о включении в общий перечень объектов, рекомендуемых к участию в отборе, или об отказе во включении в указанный перечень;

3) формирует общий перечень объектов, рекомендуемых к участию в отборе, с предложениями по их финансированию и общий перечень объектов, рекомендуемых к отказу в участии в отборе, с указанием причин отказа. В срок до 15 апреля текущего года представляет списки претендентов к участию в муниципальной программе в Министерство сельского хозяйства Челябинской области в целях предоставления субсидий.

## Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

## 30.  Повысить уровень газификации природным газом жилого фонда в сельской местности на 3,72 процент.

Показатели муниципальной программы приведены в  приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

31. Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел IХ. Методика оценки эффективности муниципальной программы

32. Методика оценки эффективности муниципальной программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Аргаяшского муниципального района

«Устойчивое развитие сельских  территорий в Аргаяшском муниципальном районе  Челябинской области на 2019-2021 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансирование по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | Итого |  |
|  | Субсидии местному бюджету на развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в том числе: | Федеральный и областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные источники Итого: | 17091, 6 1107,2 0 18198,8 | 16132,8 1029,8 0 17162,6 | 28558,9 1823,1 0 30382,0 | 61783,3 3960,1 0 65743,4 | Администрация Аргаяшского муниципального района |
| 1. | Газоснабжение жилых домов с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | Федеральный бюджет и областной бюджет Районный бюджет Итого: | 17091, 6 1107,2 18198,8 |  |  |  |  |
| 2. | Газоснабжение жилых домов по ул. К.Маркса, Отечественная, пер. Малышева в с. Губернское Аргаяшского района Челябинской области Газоснабжение жилых домов улиц Мира, Победы, Солнечная, Северная, Луговая, Молодежная, Радужная, Октябрьская микрорайона «Северный» в пос. Ишалина Аргаяшского района Челябинской области | Федеральный бюджет и областной бюджет Районный бюджет Итого: |  | 16132,8 1029,8 17162,6 |  |  |  |
| 3. | Газоснабжение жилых домов по улицам Фрунзе, Пушкина, Комсомольской в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области Газоснабжение жилых домов по ул. Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области Газоснабжение жилых домов по ул. Зои Космодемьянской в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области Газоснабжение жилых домов по улицам Российской, Гафури, Тукаева села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области Газоснабжение д. Большая Яумбаева Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области | Федеральный бюджет и областной бюджет Районный бюджет Итого: |  |  | 28558,9 1823,1 30382,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Аргаяшского муниципального района

«Устойчивое развитие сельских  территорий в Аргаяшском муниципальном районе  Челябинской области на 2019-2021 годы»

## Целевые индикаторы и показатели

## муниципальной  программы Аргаяшского  муниципального района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2019-2021 годы»

| Наименование единицы измерения | План по годам |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2020год | 2021 год | всего за 2019-2021 годы |
| Протяженность построенных распределительных газовых сетей |
| Всего километров, том числе: | 15,4871 | 7,773 | 9,9494 | 33,2095 |
| Газоснабжение жилых домов с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области | 15,4871 |  |  |  |
| Газоснабжение жилых домов по ул. К.Маркса, Отечественная, пер. Малышева в с. Губернское Аргаяшского района Челябинской области |  | 3,216 |  |  |
| Газоснабжение жилых домов улиц Мира, Победы, Солнечная, Северная, Луговая, Молодежная, Радужная, Октябрьская микрорайона «Северный» в пос. Ишалина Аргаяшского района Челябинской области |  | 4,557 |  |  |
| Газоснабжение жилых домов по улицам Фрунзе, Пушкина, Комсомольской в селе Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  | 1,975 |  |
| Газоснабжение жилых домов по ул. Интернациональная, Западная, Дорожников в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  | 1,1457 |  |
| Газоснабжение жилых домов по ул. Зои Космодемьянской в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  | 1,1282 |  |
| Газоснабжение жилых домов по улицам Российской, Гафури, Тукаева села Аргаяш Аргаяшского муниципального района Челябинской области |  |  | 3,596 |  |
| Газоснабжение д. Большая Яумбаева Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области |  |  | 2,1045 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной  программе Аргаяшского муниципального района

«Устойчивое развитие сельских  территорий в Аргаяшском муниципальном районе  Челябинской области на 2019-2021 годы»

Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию мероприятий муниципальной  программы  Аргаяшского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2019-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем затрат (тыс. рублей) | Расчет затрат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на развитие газификации в населенных пунктах, расположенных в сельской местности | 65743,4 | расчетная стоимость 1 километра распределительных газовых сетей составит: в 2019 году – 1175,09 тыс. рублей; в 2020 году – 2207,98 тыс. рублей; в 2021 году – 2870,41 тыс. рублей. |

** – объем затрат рассчитан с учетом областного бюджета (прогноз).

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Аргаяшского муниципального района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской

области на 2019-2021 годы»

## Методика оценки эффективности муниципальной программы Аргаяшского  муниципального района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2019-2021 годы»

## Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности муниципальной  программы Аргаяшского муниципального района  «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2019-2021 годы»  (далее именуется – муниципальная  программа).

## Под результатом реализации муниципальной  программы понимается улучшение жилищных условий жителей сельской местности, обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями социально-экономического развития Челябинской области до 2021 года.

При решении задач подобного масштаба эффективность муниципальной программы можно оценить лишь в долгосрочном аспекте. Таким образом, логичным представляется производить оценку достигнутых результатов по обозначенным мероприятиям в ежегодном разрезе (с учетом того, что запланированные мероприятия, выполняемые в рамках муниципальной программы, можно оценивать по итогам года).

## Оценка эффективности реализации муниципальной  программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса мероприятий государственной программы, реализуемых за счет бюджетных средств и иных источников финансирования.

## Эффективность реализации муниципальной  программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных в приложении 3 к муниципальной программе (для каждого года реализации муниципальной программы), по формуле:

## ПСД – показатель степени фактического достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

## Иk – соотношение фактического и планового значения k-го  показателя (индикатора), достигнутых в ходе реализации муниципальной программы;

## n – количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Значение ПСД, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной  программы.

## Результатом реализации муниципальной  программы является увеличение  протяженности построенных объектов газификации в сельской местности, находящихся в собственности муниципальных образований Челябинской области с учетом нормативных сроков окончания строительства. Значения целевых индикаторов и показателей по развитию газификации определяются на основании отчетности, предоставляемой муниципальным образованием.

## Результативность реализации муниципальной  программы оценивается путем сопоставления запланированных результатов реализации муниципальной программы и фактически достигнутых в соответствующем финансовом году.