УТВЕРЖДЕНА:

постановлением

администрации Аргаяшского

муниципального района

от 29.12.2022 года № 1351

Муниципальная программа

«Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

Паспорт

программы «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

| Муниципальный заказчик программы | Администрация Аргаяшского муниципального района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального района (Отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта Аргаяшского муниципального района - Управление образования Аргаяшского муниципального района - МУ «Физкультура и спорт» - Администрация Аргаяшского сельского поселения - Администрация Кулуевского сельского поселения |
| Основная цель муниципальной программы | Повышение качества жизни жителей Аргаяшского муниципального района посредством строительства объектов социальной сферы и прочего назначения |
| Основные задачи муниципальной программы | Осуществление проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов образования, спорта, социального и прочего назначения (далее именуются – объекты капитального строительства) муниципальной собственности Аргаяшского района Челябинской области |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Мощность - создание новых мест в школьных и дошкольных учреждениях: 2023 год – 230 мест (ДС Аргаяш); 2023 год – 120 мест (ДС Кулуево); 2024 год -240 мест, 120-мест (школа-сад Ишалино). 2. Кв.м. - увеличение площади объектов спорта: 2022-2023 годы - 2232 кв.м. (ФОК) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2023 году и плановый период 2024 - 2025 годах в три этапа: I – 2023 год; II –2024 год; III –2025 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов составляет 513 237 200,00 рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 513 300,00 рублей; областного бюджета – 407 882 200,00 рублей; федерального бюджета – 105 355 000,00 Объем финансирования программы на 2023 год – 463 187 100,00 рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 462 200,00 рублей, областного бюджета – 357 368 900,00 рублей; федерального бюджета – 105 355 000,00. Объем финансирования программы на 2024 год – 50 050 100,00 рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – 50 100,00 рублей, областного бюджета – 50 000 000,00 рублей. Объем финансирования программы на 2025 год – рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета – рублей, областного бюджета – рублей; федерального бюджета – |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы предполагается: - на объектах спорта - увеличение кв.м; что позволит увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Аргаяш; - на объектах образования - создание ученических мест и новых мест в дошкольных учреждениях , что позволит создать условия для экономической привлекательности на территории Аргаяшского муниципального района и снизить социальную напряженность в обществе. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

      - Одним из основных показателей социально-экономического развития округа является предоставление гражданам возможности получать социальные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях, спортивных сооружениях и прочих объектах.

Перед органами местного самоуправления стоят первостепенные задачи Программы: улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни района.

Муниципальной программой «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов (далее именуется – муниципальная программа) предусматривается строительство следующих ключевых объектов:

- строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая, 36»;

- строительство о «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 120 мест  по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул.Школьная, д.5А»;

- строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш Челябинской области по адресу: Сквер на ул. Ленина»;

- строительство «Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская область».

2. Строительство объектов (приложение 1) в рамках муниципальной программы позволят:

1) обеспечить доступность и улучшение условий образовательного процесса в дошкольных учреждениях;

2) создать максимально благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп и категорий граждан Аргаяшского муниципального района.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации настоящей Программы.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

- Основной целью муниципальной Программы являются обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития, в том числе создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования, содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях, так же повышение качества жизни жителей посредством строительства объектов социальной сферы.

- Задачами муниципальной Программы являются осуществление строительства и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района.

- Срок и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2023 году и плановый период 2024 - 2025 годах в три этапа:

I – 2023 год;

II – 2024 год;

III – 2025 год.

- Система мероприятий муниципальной программы

      - В рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по строительству и вводу в эксплуатацию объектов муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

      - Финансирование объектов муниципальной собственности Аргаяшского муниципального района осуществляется главными распорядителями бюджетных средств за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

- Система основных мероприятий программы и объемы их финансирования приведены в приложении 1  к муниципальной программе.

V. Ресурсное обеспечение программы

1. Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного бюджета и местного бюджета в соответствии с Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района о бюджете Аргаяшского муниципального района на соответствующий финансовый год, внебюджетных источников. Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период реализации составит

513 237 200,00 рублей, в том числе за счет федеральных и областных средств

512 723 900,00 рублей, местных средств 513 300,00 рублей в приложении 1 к муниципальной программе.

- Объемы финансирования муниципальной программы могут корректироваться в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с учетом доходов бюджета Аргаяшского муниципального района на соответствующий финансовый год.

VI. Организация управления и механизм выполнения

мероприятий программы

1. Администрация Аргаяшского муниципального района осуществляет:

- Подготовку и предоставление сведений, проектов Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется – Министерство) о планируемом строительстве объектов социального назначения, о планируемых объемах инвестирования в данные объекты;

- Предоставление в Министерство технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области», реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета;

- Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района;

- Контроль за ходом реализации муниципальной программы на территории Аргаяшского муниципального района.

  - Координацию и текущее управление муниципальной программой осуществляет отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ.

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;

- обеспечивает результативность реализации муниципальной программы.

3. Органы принимающие участие в реализации мероприятий муниципальной программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, в пределах своей компетенции;

- предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для подготовки ответом на запросы Министерства, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

- предоставляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетности о ходе работ по муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Перечень мероприятий по муниципальной программе «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых

индикаторов и показателей

1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем сравнения фактических и плановых показателей количества ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в текущем финансовом году.

- Экономический эффект реализации программы определяется следующими показателями:

1) подготовка качественной проектно-сметной документации;

2) соблюдение сроков строительства и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, определенных в муниципальных контрактах;

3) недопущение удорожания объектов капитального строительства за счет увеличения сроков строительства (реконструкции) и появления непредвиденных затрат.

- В результате реализации мероприятий муниципальной программы предполагается строительство 4 объектов, в том числе 3 объекта образования, 1 объект спортивного назначения, что приведет к следующим результатам:

- увеличение кв.м. объектов спорта, что увеличит количество проводимых спортивно-массовых мероприятий и соревнований по различным видам спорта (за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса);

- создание новых мест в школьных и дошкольных учреждениях за счет строительства двух детских садов и общеобразовательной школы.

Сведения о показателях (индикативы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения в приложении 3 к муниципальной программе.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

      - Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

      - Оценка эффективности реализаций муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением администрации Аргаяшского муниципального района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района» от 02.10.2013 №1748.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» на 2023 год и на плановый период 2024 — 2025 годов к программе «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта, мероприятия |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код главного распорядителя бюджетных средств |  | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов |  |  | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета |  |
|  |  |  |  | Плановый период |  | Всего |  | федеральный, Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. Капитальное строительство, реконструкция объектов социально-культурного назначения в Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 240 мест в Челябинской области, с.Аргаяш, ул. Березовая |  | ФАКТ 2022 |  | 86693111,04 |  | 85252400,00 |  | 1440711,04 |  | 0,00 |  | 11 |  | 7017400900O10410 |  |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 183813700,00 |  | 183629900,00 |  | 183800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Строительство детского сада в с. Кулуево |  | ФАКТ 2022 |  | 1350024,82 |  |  |  | 1350024,82 |  |  |  | 11 |  | 070174009S0010414 |  |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 120120100,00 |  | 120000000,00 |  | 120100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 50050100,00 |  | 50000000,00 |  | 50100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Строительство «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х8,5м в с. Аргаяш Челябинской области по адресу: Сквер на ул. Ленина» |  | ФАКТ 2022 |  | 131631368,50 |  | 131499868,50 |  | 131500,00 |  | 0,00 |  | 11 |  | 110274009S004B414 |  |  | 310 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 159253300,00 |  | 159094000,00 |  | 159300,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская область |  | 2022 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 228 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта (авторский надзор) |  | ФАКТ 2022 |  | 261679,50 |  |  |  | 261679,50 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 310 |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 453354,72 |  |  |  | 453354,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | ФАКТ 2022 |  | 219936183,86 |  | 216752268,50 |  | 3183915,36 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2023 |  | 463187100,00 |  | 462723900,00 |  | 463200,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2024 |  | 50050100,00 |  | 50000000,00 |  | 50100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего2023-2025 |  |  |  | 513237200,00 |  | 512723900,00 |  | 513300,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» на 2023 год и на плановый период  2024 — 2025 годов

Ресурсное обеспечение программы

| N п/п | Источник финансирования | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа “Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе” | 105 355 000,00 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа “Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе” | 357 368 900,00 | 50000000,0 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная программа “Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе” | 463 200,00 | 50100,00 |  |
|  | ВСЕГО: | 463 187 100,00 | 50 050 100,00 |  |

|  |  | Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе» на 2023 год и на плановый период 2024 — 2025 годов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о показателях (индикативы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальное строительство, реконструкция объектов социально — культурного назначения В Аргаяшском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая. | мощность | 232 места | 0 | 0 |
| 2 | Строительство детского сада с. Кулуево | мощность | 120 мест | 0 | 0 |
| 3 | Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина» | м2 | 2232 м2 | 0 | 0 |