2

                                                                 Приложение № 2
                                                                 к постановлению администрации
                                                                 Аргаяшского муниципального 
района от 29 декабря 2022г. № 1366                                              

                                                                                  Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»

	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» 

	1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
	%
	26,4
	27,0
	27,0
	27,5
	28,0

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»

	2.
	Сокращение количества ДТП с пострадавшими
	%
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	3.
	Доля автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	30,5
	31,0
	31,5
	32,5
	34,0

	Подпрограмма 4 «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	4.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения
	кв.м.
	0,0
	12600,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	5.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения
	кв.м.
	21500,0
	20928,0

	19000,0
	19000,0
	19000,0


                                                                                                                                                          Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия
	Ответствен-ный исполни-тель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпро-грамммы)

	
	
	
	начала реализа-ции
	Окон-чания реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	1.2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	Админист-рации сельских поселений
	2022 год
	2024 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 27,0 процентов
	
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышениение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»

	2.
	Совершенствование организации дорожного движения 
	Админист-рация района, Админист-рации сельских поселений
	2022 год
	2024 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 100,0 процента


	
	

	
	Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	3.
	Доля автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	Админист-рации сельских поселений
	2022 год
	2024 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 35,0 процента


	
	

	Подпрограмма 4 «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	4.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения
	Админист-рации сельских поселений
	2022 год
	2024 год
	выполнение мероприя- тий муниципальной программы позволит отремонтировать  2000,0 кв.м. автомобильных дорог
	
	

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	5.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения
	Админист-рации сельских поселений
	2022 год
	2024 год
	выполнение мероприя- тий муниципальной программы позволит отремонтировать 19000,0 кв.м. автомобильных дорог (улиц) 
	
	


                                                                                                                                     Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	ГРБС
	Рз

ПР
	КЦСР
	КВР
	очеред-ной год
	первый год плано-вого периода
	второй год плано-вого периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	88586,4
	83658,0
	85613,9

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	X
	540
	88586,4
	83658,0
	85613,9

	
	
	администрации сельских поселений
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	X
	Х
	Х
	Х
	4332,6
	4499,3
	4665,9

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5110343151
	540
	4332,6
	4499,3
	4665,9

	Подпрограмма 2.
	Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	1112,3
	1000,0
	1000,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	51207S6050

5120343152
	540
	609,1
503,2

	   1000,0
	    1000,0

	
	
	администрации сельских поселений
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 3.
	Содержание  автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	13566,9
	14109,6
	14652,3

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5130343153
	540
	13566,9
	14109,6
	14652,3

	Подпрограмма 4.
	Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	530
	Х
	Х
	Х
	1275,3
	2000,0
	2000,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5140343154
  51403S6050
	540
	1189,4
      85,9
	2000,0
	2000,0

	Подпрограмма 5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	530
	X
	X
	X
	68299,3
	 62049,1
	63295,7

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5150743155
51507S6050

	540
	9518,9
  58780,4
	 14013,8
 48035,3
	15260,4
 48035,3


                                                                                                                                          Таблица 4
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
 Аргаяшского муниципального района 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальнаяпрограмма
	Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	88586,4
	83658,0
	85613,9
	

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	38062,9
	37074,5
	39030,4
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	50523,5
	46583,5
	46583,5
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	 
	
	

	Подпрограмма 1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	4332,6
	4499,3
	4665,9
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	4332,6
	4499,3
	4665,9
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе
	Всего
	1112,5
	1000,0
	1000,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	533,6
	50,0
	50,0
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	578,7
	950,0
	950,0
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	13566,9
	14109,6
	14652,3
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	13566,9
	14109,6
	14652,3

	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 4
	Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	1275,3
	2000,0
	1000,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	1275,3
	   2000,0
	2000,0
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 5
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	67648,7
	 62049,1
	63295,7
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	18354,5
	16415,6

	17662,2
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	49944,8
	45633,5
	45633,5
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	


_____________________________

* При условии выделения средств. 

                                                                          Таблица 5
План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района на 2022 год
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Код бюджетной классификации 
(бюджет Аргаяшского муниципального  района)
	Финан-сирова-ние
(тыс. рублей)

	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	88586,4

	Подпрограмма 1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2022 г.
	Декабрь 2022 г.
	Содержание  дорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений
	04095110343151540
	 4332,6

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»
	Главы администраций сельских поселений
	Май 2022 г.
	Ноябрь 2022 г.
	Установка знаков и дорожная разметка в соответствии с требованиями ПДД 
Восстановление  пешеходного перехода ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (609,16001 тыс. руб.), в т.ч.  областной бюджет 578,70200 тыс. руб., 30,45801 тыс. руб. Выполнение работ по горизонтальной дорожной разметки в Аргаяшском сельском поселении  (183,744 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб., местный бюджет 183,744 тыс. руб.

Приобретение дорожных знаков в Байрамгуловском сельском поселении (39,210 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб., местный бюджет 39,210 тыс. руб.
	040951203S6050540
04095120343152540
	609,1
503,2

	Подпрограмма 3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2022 г.
	Декабрь 2022 г.
	Содержание дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений

	04095130343153540

	13566,9

	Подпрограмма 4. «Капитальный  ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2022 г.
	Ноябрь 2022 г.
	Ремонт автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений 

	04095140743154540
040951403S6050540

	1189,4
85,9

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2022 г.
	Ноябрь 2022 г.
	Капитальный ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений
 Ремонт  ул. Молодежная с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (4320,76291 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 4111,35867 тыс. руб., местный бюджет 209,40424 тыс. руб.;

Ремонт ул. Комсомольская д. Новая Соболева Аргаяшского района Челябинской области (4233,29482 тыс. руб.), в т.ч.  областной бюджет 4021,63007 тыс. руб., местный бюджет 211,66475 тыс. руб.;

Ремонт дорожного покрытия (общественной территории) ул. Зеленая, Железнодорожная, Лесная п. Ишалино Аргаяшского района Челябинской области (14320,40123 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 13575,49861 тыс. руб., местный бюджет 744,90262 тыс. руб.;

Ремонт  уличной сети ул. Архипова с. Губернское Аргаяшского района Челябинской области (11135,14357 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 10578,38640 тыс. руб., местный бюджет 556,75717 тыс. руб.;

Ремонт улично- дорожной сети по ул. Центральная д. Айбатова Аргаяшского района Челябинской области (1466,78533 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 1393,44606 тыс. руб., местный бюджет 73,33927 тыс. руб.; Ремонт дороги ул. Механизаторов с. Кулуево Аргаяшского района Челябинской области (3403,91837 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 3353,55992 тыс. руб., местный бюджет 50,35845 тыс. руб.; Ремонт дорожного покрытия (общественной территории) ул. Набережная д. Дербишева Аргаяшского района Челябинской области (7702,88518 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 7317,74093 тыс. руб., местный бюджет 385,14425 тыс. руб.;  Ремонт грунтовых дорог в д. Бажикаева, ул. Центральная, ул. Салавата Юлаева Аргаяшского района Челябинской области(9682,97332 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 3140,03685 тыс. руб., местный бюджет 6542,93647 тыс. руб.; Ремонт  дороги ул. Совхозная (300м) д. Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области (2514,23222 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 2453,14049 тыс. руб., местный бюджет  61,09173 тыс. руб.
Ремонт улично- дорожной сети д. Малая Ультракова: ул. Бутюкова, ул. Лесная ул. Талипа  Кулуева, ул. Школьная – (1984,7 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 1984,7 тыс. руб.;
Ремонт дороги в п. Передовик – (204,6 тыс. руб.), в т. ч. местный бюджет 204,6 тыс. руб.;

Ремонт дорожной сети по ул. Зеленая в д. Селяева – (350,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 350,0 тыс. руб.;

Ремонт автомобильной дороги от трассы М5 «Южный Урал» до п. Башакуль – (590,7 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 590,7 тыс. руб.;

Ремонт автомобильной дороги от д. Дербишева до д. Янги-Юл – (598,6 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 598,6 тыс. руб.;

Ремонт дорог  ул. Северная, Уютная, Дружбы, Полевая, Малая д. Акбашева – (650,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 650,0 тыс. руб.;
Ремонт дороги  ул. Олимпийская в с. Аргаяш – (926,445 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет  926,445 тыс. руб.;

Ремонт дороги  ул.  Матросова д. Акбашева – (590,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 590,0 тыс. руб.;
Ремонт  дорог ул. Курортная, ул. Придорожная –(710,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 710,0 тыс. руб.;

Разработка ПОДД Кузнецкого сельского поселения – (135,5 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 135,5 тыс. руб.;

Ремонт дорог ул. 1-я Северная, ул. Победы в с. Байрамгулова – (230,5 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 230,5 тыс. руб.;

Разработка ПОДД Байрамгуловского сельского поселения – (98,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 98,0 тыс. руб.;

Ремонт дорог пер Полевой д. Дербишева, ул. Новая д. Илимбетова – (593,1 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 593,1 тыс. руб.;

Разработка ПОДД Камышевского сельского поселения – (96,9 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет 96,9 тыс. руб.;

Ремонт дороги  ул. Новая д. Бажикаева – (500,0 тыс. руб.), в т.ч. местный бюджет  500,0 тыс. руб.

	04095150743155540
040951507S6050540

	9518,9
58780,4



                                                                          Таблица 5.1
План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района на 2023 год
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Код бюджетной классификации 
(бюджет Аргаяшского муниципального  района)
	Финан-сирова-ние
(тыс. рублей)

	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	83658,0

	Подпрограмма 1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Содержание  дорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений
	04095110343151540
	 4499,3

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»
	Главы администраций сельских поселений
	Май 2023 г.
	Ноябрь 2023 г.
	Установка знаков и дорожная разметка в соответствии с требованиями ПДД 


	040951207S6050540

	1000,0

	Подпрограмма 3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2023 г.
	Декабрь 2023 г.
	Содержание дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений

	04095130343153540
	14109,6

	Подпрограмма 4. «Капитальный  ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2023 г.
	Ноябрь 2023 г.
	Ремонт автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений 


	04095140743154540
	2000,0

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2023 г.
	Ноябрь 2023 г.
	Капитальный ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений
Ремонт  ул. Дружбы с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (7907,56448 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 7512,18625 тыс. руб., местный бюджет 395,37823 тыс. руб.;
Ремонт  ул. Торфянников с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (7578,78800 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 7199,84860 тыс. руб., местный бюджет 378,93940 тыс. руб.;
Ремонт  подъездных путей к домам по ул. Новая д. 1,3,5 ул. Школьная  д.26,24 в п.  Ишалино Аргаяшского района Челябинской области (3954,23468 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 3756,52294 тыс. руб., местный бюджет 197,71174 тыс. руб.;
Ремонт улично- дорожной сети ул. Школьная д. Курманова Аргаяшского района Челябинской области (4904,94579 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 4659,69850  тыс. руб., местный бюджет 245,24729 тыс. руб.;
Ремонт  ул. Победы  площадью 3570 м², ул. Набережная  площадью 2700 м² в с. Байрамгулово  Аргаяшского района Челябинской области (11655,94973 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 11073,15224 тыс. руб., местный бюджет 582,79749 тыс. руб.;
Ремонт  ул. Первомайская  вд. Кузяшева Аргаяшского района Челябинской области (6010,49856 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 5709,97363 тыс. руб., местный бюджет 300,52493 тыс. руб.;
Ремонт   дороги ул. Тузова общей площадью 2082 м² в с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области (4274,64684 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 4060,91449 тыс. руб., местный бюджет 213,73235 тыс. руб.;
Ремонт  дороги  протяженностью  782 м² в д. Каратуган Аргаяшского района Челябинской области (2748,63511 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 2611,20335 тыс. руб., местный бюджет 137,43176 тыс. руб.;

	04095150743155540
040951507S6050540

	14013,8
48035,3



                                                                         Таблица 5.2
План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района на 2024 год
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Код бюджетной классификации 
(бюджет Аргаяшского муниципального  района)
	Финан-сирова-ние
(тыс. рублей)

	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	85613,9

	Подпрограмма 1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2024 г.
	Декабрь 2024 г.
	Содержание  дорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений
	04095110343151540
	 4665,9

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»
	Главы администраций сельских поселений
	Май 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Установка знаков и дорожная разметка в соответствии с требованиями ПДД 


	040951207S6050540

	1000,0

	Подпрограмма 3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2024 г.
	Декабрь 2024 г.
	Содержание дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений

	04095130343153540
	14652,3

	Подпрограмма 4. «Капитальный  ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Ремонт автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений 

Ремонт автомобильной дороги  Кузяшева – Чапаевка Аргаяшского района  Челябинской области  (27720,12260 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 26334,11647 тыс. руб., местный бюджет 1386,00613 тыс. руб..


	04095140743154540
	2000,0

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Капитальный ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений
Ремонт  улично – дорожной  сети (+тротуар) ул. Школьная д. Кузяшева  Аргаяшского района Челябинской области (5052,42066 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 4799,79962 тыс. руб., местный бюджет 252,62104 тыс. руб.;

Ремонт  улично- дорожной сети ул. Труда д. Акбашева Аргаяшского района Челябинской области (11357,98819 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 10790,08876 тыс. руб., местный бюджет 567,89943 тыс. руб.;

Ремонт ул. Дорожная  с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области (4904,73174 тыс. руб.), в т.ч. областной бюджет 4659,49515 тыс. руб., местный бюджет 245,23659 тыс. руб.;


	04095150743155540
040951507S6050540

	15260,4
48035,3



нв

