ПАСПОРТ

муниципальной программы Аргаяшского  муниципального района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального района (Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ Управления строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта аадминистрации Аргаяшского муниципального района) |
| --- | --- |
| Соисполнители Муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Аргаяшского муниципального района администрация Аргаяшского сельского поселения, администрация Акбашевского сельского поселения, администрация Аязгуловского сельского поселения, администрация Байрамгуловского сельского поселения, администрация Дербишевского сельского поселения, администрация Ишалинского сельского поселения, администрация Камышевского сельского поселения, администрация Кузнецкого сельского поселения, администрация Кулуевского сельского поселения, администрация Норкинского сельского поселения, администрация Худайбердинского сельского поселения, администрация Яраткуловского сельского поселения (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию), муниципальные учреждения ЖКХ, предприятия и организации коммунального комплекса. |
| Подпрограммы Муниципальной программы | 1.Подпрограмма «Чистая вода» |
|  | 2.Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
|  | 3.Подпрограмма «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |
|  | 4.Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
|  | 5.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
|  | 6.Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе». |
|  | 7.Подпрограмма «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |
| Цели Муниципальной программы | Создание условий для повышения уровня жизни населения Аргаяшского муниципального района; |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Предоставление населению качественного водоснабжения и водоотведения; 2. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, а также обеспечение возможности подключения к существующим коммунальным сетям тепло-, водо-, газоснабжения новых потребителей; 3. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в районе; 4. Снижение объема аварийного жилищного фонда; 5. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 6. Строительство (приобретение) жилых помещений (квартир) для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; 7. Поддержка организаций коммунального комплекса. |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до - 2024 – 93 %, - 2025 – 94 %; - 2026 - 95 % Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры - 2024 - 28 мероприятий, - 2025 – 24 мероприятия, - 2026 - 25 мероприятия; - газификация квартир - 2024 – 187 кв., - 2025 – 355 кв.; - 2026 – 100 кв., - повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до - 2024 – 40 %, - 2025 – 45 %; - 2026 - 48 %, Повышение уровня обеспеченности контейнерным сбором ТКО до - 2024 – 90 %, - 2025 – 91 %; - 2026 – 93 %, Повышение уровня обустройства контейнерных площадок до - 2024 – 96 %, - 2025 - 97 %; - 2026 – 98 %, Ликвидация несанкционированных свалок отходов -2024 – 5 штук, -2025 – 5 штук -2026 – 5 штук, Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 2024 – 0 кв., - 2025 – 0 кв. - 2026 - 0 кв. Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья эконом - класса или строительство индивидуального жилого дома эконом - класса - 2024 – 2 семьи, - 2025 – 2 семьи; - 2026 – 2 семьи, Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания - 2024 – 0 кв., - 2025 – 0 кв. - 2026 – 0 кв. Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы составляют - 802 621,6 тыс. рублей, в том числе: годы; Объем финансирования. Всего:; ФБ; ОБ; МБ. 2024; 768 311,6; 743 931,0; 24 380,6. 2025; 34 310,0; 25 483,4; 8 826,6. 2026. Итого:; 802 621,6; 769 414,4; 33 207,2. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Аргаяшского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Повышение уровня жизни населения на территории Аргаяшского муниципального района |