Приложение № 4

|  | # УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района 29.12.2023 г. № 1465 |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе» муниципальной программы  Аргаяшского муниципального района  «Развития дорожного хозяйства в  Аргаяшском муниципальном районе»

с. Аргаяш

ПАСПОРТ

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области » муниципальной программы  Аргаяшского муниципального района  «Развития дорожного хозяйства в  Аргаяшском муниципальном районе»

| Наименование Подпрограммы: | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области» муниципальной программы Аргаяшского муниципального района «Развития дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Исполнитель Подпрограммы: | Администрация Аргаяшского муниципального района Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта Аргаяшского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы: | - ОМВД по Аргаяшскому муниципальному району; - управление образования Аргаяшского муниципального района; - администрации сельских поселений Аргаяшского муниципального района. |
| Цель Подпрограммы: | Создание условий для обеспечения охраны жизни здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Аргаяшского муниципального района. |
| Задачи Подпрограммы: | - снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими; - сокращение количества детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности; - повышения эффективности управления безопасностью дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - повышение уровня координации деятельности органов, призванных обеспечивать безопасность дорожного движения; - повышение профессионального уровня водителей транспортных средств; - формирование общественного мнения в сфере безопасности дорожного движения; - обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; - ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности; - совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы: | - сокращение количества ДТП с пострадавшими; - сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности; - снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); - снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших). |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы: | реализуется в 2024-2026 годах в три этапа |
| Объемы и источники финансирования | объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в 2024-2026 г.г. составляет 6680,0 тыс. рублей по годам реализации: в 2024 году - 2280,0 тыс. рублей; в 2025 году - 2200,0 тыс. рублей; в 2026 году - 2200,0 тыс. рублей. |
| Основные направления осуществления мероприятий Подпрограммы: | - повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; -совершенствование организации дорожного движения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы: | -сокращение количества ДТП с пострадавшими на 3-4 ДТП или на 3-5 %, в том числе по годам: в 2024 г. – на 1-2 ДТП; в 2025г. – на 3-4 ДТП; в 2026 г. – на 3-4 ДТП; -сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2024-2026годах на 1-2 человека или 10-15%, в том числе по годам в 2024 году – на 1 чел.; в 2025 году – на 2 чел; в 2026 году -2 чел. -снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств) на 5-10%; снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) на 8-10%; -снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) на 2-4%; -сохранение стабильной обстановки по пострадавшим в ДТП детям по собственной неосторожности. |

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

Уровень автомобилизации общества, заметно возросший в последние годы, диктует жесткие условия для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. С одной стороны, это определяется чрезвычайно большим размером экономических потерь, связанных с аварийностью, с другой – сложностью и многоплановостью организационных, материально-технических, финансовых и других задач по её решению. Безопасность движения стала наиболее существенным показателем транспортно-эксплуатационного состояния дорог, качества и надежности работы автотранспорта.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений в решении демографических, экономических и социальных задач, стоящих перед обществом.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах Аргаяшского муниципального района показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

1. По данным ГИБДД по Аргаяшскому району ДТП в период 2022 – 2023 (три квартала) годы на дорогах  Аргаяшского     района было совершено 487 ДТП, в результате которых погибло 16 человек и пострадали  92 человека, наблюдается  рост основных показателей аварийности.

Основное число погибших составляют  люди в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие высоким трудовым потенциалом.

За период с 2022 – 2023 (три квартала)  годы в ДТП на дорогах района пострадало 29 детей.   	За 2022-2023 гг. (три квартала) получили ранения 11 пешеходов.

Около трех четвертей всех  ДТП связано с нарушениями водителями транспортных средств Правил дорожного движения.

Указанные изменения основных показателей аварийности происходили на фоне темпов прироста автопарка, что создает дополнительные предпосылки к ухудшению обстановки. За последние годы транспортный парк в районе возрос.

Сложная аварийная ситуация и наличие тенденций к дальнейшему ее ухудшению во многом объясняются следующими причинами:

-снижение транспортной дисциплины граждан;

-возрастающей мобильностью населения, увеличением количества автомобилей и уменьшением пропускной способности улично-дорожной сети.

2. Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:

-повышение уровня правового сознания граждан;

-повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

-улучшение технического оснащения подразделения ГИБДД;

-совершенствование организации дорожного движения.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан Подпрограммой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Подпрограммой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения, в котором предусматривается разработка и применение современных схем, методов и средств организации движения, ликвидации мест концентрации ДТП.

3. Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности общества и для её реализации необходимо использовать комплексный подход.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ.

1. Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Аргаяшского муниципального района.

2. Подпрограмма предусматривает решение следующего комплекса задач:

1) сокращение количества ДТП с пострадавшими;

2) сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

3) сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности;

4) повышение эффективности принимаемых мер по безопасности дорожного движения;

5) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

6) повышения профессионального уровня водителей транспортных средств;

7) обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

8) ликвидация и профилактика возникновения очагов аварийности;

9) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

10) формирование общественного мнения  в сфере безопасности дорожного движения.

ГЛАВА 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

1. Реализация подпрограммы рассчитана на 2024-2026 годы и будет осуществляться в три этапа, включающие осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в области дорожного движения;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование устойчивых стереотипов, законопослушного поведения граждан, в том числе на профилактику дорожно-транспортного травматизма;

- развитие системы организации движения транспорта и пешеходов, включающей в себя ликвидацию мест концентрации ДТП, предотвращение дорожных заторов, оптимизацию скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных схем  организации движения и технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и так далее);

- совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения дорожного движения.

ГЛАВА 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1) повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения;

2) совершенствование организации дорожного движения.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

1. Исполнителем подпрограммы является  администрация Аргаяшского муниципального района.   Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта.

2. Соисполнители подпрограммы являются ответственными за выполнением программных мероприятий.

3. Исполнители мероприятий подпрограммы могут создавать межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.

4. Ход и результаты реализации подпрограммы могут быть рассмотрены на комиссиях по безопасности дорожного движения.

ГЛАВА 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

| п\п | Показатели | Снижение на 2024-2026 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количественный | В % |
| 1. | Количество ДТП с пострадавшими | 3-4 | 3-5 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате ДТП. | 1-2 | 10-15 |
| 3. | Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств) | 1-1,2 | 5-10 |
| 4. | Социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) | 3-4 | 8-10 |
| 5. | Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | 0,2-0,4 | 2-4 |

ОСНОВНЫЕ ПОДПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п |  |  | Наименования мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Финансовые затраты, на 2024 год, тыс. руб. | план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. тыс. руб. | 2026 г. тыс. руб. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация и проведение в образовательных организациях профилактических бесед, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улицах, дорогах. Проведение районных мероприятий с детьми (конкурс «Безопасное колесо», конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма) | ГИБДД Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Прочие источники |  |  |  |
| 2. |  |  | Оснащение аксессуарами одежды и личных вещей граждан (детей) световозвращающими элементами, позволяющими обозначить пешехода на проезжей части. | Главы сельских поселений Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026г. | Прочие источники |  |  |  |
| 3. |  |  | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Прочие источники |  |  |  |
| 4. |  |  | Создание условий для вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике дорожно- транспортного травматизма, включая создание отрядов юных инспекторов движения | Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Не требует финансирования |  |  |  |
| 5. |  |  | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Не требует финансирования |  |  |  |
| 6. |  |  | Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой, использованием световозвращающих элементов, соблюдением водителями правил перевозки детей | Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Прочие источники |  |  |  |
| 7. |  |  | Вовлечение родительской общественности в мероприятия по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Управление образования Аргаяшского муниципального района | 2024-2026 г. | Не требует финансирования |  |  |  |
| 8. |  |  | Организация работы по информационному сопровождению в СМИ и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Аргаяшского района, ГИБДД Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | Без дополнительных затрат |  |  |  |
| 9. |  |  | Проведение рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением «Правил перевозки организованной группы детей автобусами». | ГИБДД | 2024-2026 г. | Без дополнительных затрат |  |  |  |
| 10. |  |  | Работа по доведению до участников дорожного движения типовых обращений через громкую связь в местах массового скопления людей, по профилактике ДТП с участием пешеходов. | ГИБДД | 2024-2026 г. | Не требует финансирования | - | - | - |
| 11. |  | Создание условий для вовлечения граждан в добровольные народные дружины в сфере безопасности дорожного движения. | Администрация Аргаяшского района, ГИБДД Главы сельских поселений | 2024-2026г. | Не требует финансирования |  |  |  |
| Совершенствование организации дорожного движения и мероприятия по безопасности движения пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная и контрольная проверка улично-дорожной сети и железнодорожных переездов, состояния пешеходных переходов, тротуаров, обочин. | ГИБДД Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | Без дополнительных затрат | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обустройство пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки с применением термопластичных материалов | Администрация Аргаяшского района, Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | местный бюджет | 2120,0 | 2050,0 | 2050,0 |
| 3 | Размещение социальной рекламы по безопасности дорожного движения | Администрация Аргаяшского района, Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | Местный бюджет | 10,0 | - | - |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков на дорогах общего пользования местного значения | Администрация Аргаяшского района, Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Оборудование пешеходных переходов искусственными неровностями | Администрация Аргаяшского района, Главы сельских поселений | 2024-2026 г. | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 2280,0 | 2200,0 | 2200,0 |