2

                                                                 Приложение № 2
                                                                 к постановлению администрации
                                                                 Аргаяшского муниципального 
района от 29.12.2023г. № 1465                                                

                                                                                  Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	второй год планового периода...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»

	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов» 

	1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 
	%
	27,5
	28,0
	28,5
	29,0
	29,5

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»

	2.
	Сокращение количества ДТП с пострадавшими
	%
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	3.
	Доля автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	31,5
	32,0
	32,5
	33,5
	34,0

	Подпрограмма 4 «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	4.
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения
	кв.м.
	15000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	5.
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения
	кв.м.
	50000,0
	19000,0

	19000,0
	19000,0
	19000,0


                                                                                                                                                          Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование  основного мероприятия
	Ответствен-ный исполни-тель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы (подпро-грамммы)

	
	
	
	начала реализа-ции
	Окон-чания реализа-ции
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов 
	Финансовое управление, Ад-министрации сельских поселений
	2024 год
	2026 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 28,0 процентов
	
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышениение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»

	2.
	Совершенствование организации дорожного движения 
	Финансовое управление, Администрация района, Администрации сельских поселений
	2024 год
	2026 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 100,0 процента
	
	

	
	Подпрограмма 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	3.
	Содержание  автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений (улично-дорожной сети) 
	Финансовое управление, Администрации сельских поселений
	2024 год
	2026 год
	доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 32,5 процента
	
	

	Подпрограмма 4 «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»

	4.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения
	Финансовое управление, Администрация района, Администрации сельских поселений
	2024 год
	2026 год
	выполнение мероприя- тий муниципальной программы позволит отремонтировать  1000,0 кв.м. автомобильных дорог
	
	

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»

	5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (улиц) общего пользования  муниципального значения
	Финансовое управление, Администрация района, Администрации сельских поселений
	2024 год
	2026 год
	выполнение мероприя- тий муниципальной программы позволит отремонтировать 19000,0 кв.м. автомобильных дорог (улиц) 
	
	


                                                                                                                                     Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского муниципального района
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	ГРБС
	Рз

ПР
	КЦСР
	КВР
	очеред-ной год
	первый год плано-вого периода
	второй год плано-вого периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	138765,8
	93451,7
	93598,1

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	X
	540
	138765,8
	93451,7
	93598,1

	
	
	администрации сельских поселений
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Подпрограмма 1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	X
	Х
	Х
	Х
	5165,8
	5332,5
	5499,1

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5110343151
	540
	5165,8
	5332,5
	5499,1

	Подпрограмма 2.
	Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	2280,0
	2200,0
	2200,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5120343152
	540
	2280,0
	   2200,0
	    2200,0

	
	
	администрации сельских поселений
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 3.
	Содержание  автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	17892,7
	18451,9
	19011,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5130343153
	540
	17892,7
	18451,9
	19011,0

	Подпрограмма 4.
	Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	530
	Х
	Х
	Х
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5140343154
	540
	2000,0
	2000,0
	2000,0

	Подпрограмма 5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	530
	X
	X
	X
	 111427,3
	65467,3
	64888,0

	
	
	финансовое управление
	530
	0409
	5150743155
51507S6200

	540
	 13356,7
 98070,6
	16484,9
48982,4
	16656,2
 48231,8


                                                                                                                                          Таблица 4
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
 Аргаяшского муниципального района 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальнаяпрограмма
	Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе
	всего
	138765,8
	93451,7
	93598,1
	

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	45598,8
	46918,5
	47777,9
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	93167,0
	46533,2
	45820,2
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	 
	
	

	Подпрограмма 1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	5165,8
	5332,5
	5499,1
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	5165,8
	5332,5
	5499,1
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 2
	Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе
	Всего
	2280,0
	2200,0
	2200,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	2280,0
	2200,0
	2200,0
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 3
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	17892,7
	18451,9
	19011,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	17892,7
	18451,9
	19011,0
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 4
	Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов
	всего
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	2000,0
	   2000,0
	2000,0
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	
	
	
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	

	Подпрограмма 5
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	всего
	 111427,3
	65467,3
	64888,0
	

	
	
	бюджет Аргаяшского муниципального  района 
	18260,3

	18934,1
	19067,8
	

	
	
	федеральный бюджет*
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет* 
	93167,0
	46533,2
	45820,2
	

	
	
	бюджеты сельских поселений*
	
	
	
	


_____________________________

* При условии выделения средств. 

                                                                          Таблица 5
План реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального района на 2024 год
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Код бюджетной классификации 
(бюджет Аргаяшского муниципального  района)
	Финан-сирова-ние
(тыс. рублей)

	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в Аргаяшском муниципальном районе»
	X
	X
	X
	X
	X
	138765,8

	Подпрограмма 1 «Содержание  автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2024 г.
	Декабрь 2024 г.
	Содержание  дорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений
	04095110343151540
	 5165,8

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Аргаяшском муниципальном районе»
	Главы администраций сельских поселений
	Май 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Установка знаков и дорожная разметка в соответствии с требованиями ПДД 
	04095120343152540

	2280.0

	Подпрограмма 3. «Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Январь 2024 г.
	Декабрь 2024 г.
	Содержание дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений
	04095130343153540
	17892,7

	Подпрограмма 4. «Капитальный  ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Ремонт автодорог общего пользования вне границ населенных пунктов поселений 
	04095140743154540
	2000,0

	Подпрограмма 5 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселений»
	Главы администраций сельских поселений
	Апрель 2024 г.
	Ноябрь 2024 г.
	Капитальный ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений 
	04095150743155540
040951507S6200540

	13356,7
98070,6



нв

