PAGE  

	
	Приложение 1 

к постановлению администрации Ишалинского сельского поселения 
от  18 февраля 2015 г   №13


Муниципальная  программа

«Осуществление дорожной  деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Ишалинского

сельского поселения  на 2015-2017 годы»
Паспорт

муниципальной  программы 

«Осуществление дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ишалинского сельского поселения на 2015-2017 годы»
	Программно-целевые инструменты муниципальной программы (наименования ведомственных целевых программ)
	Муниципальная     программа   «Осуществление дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ишалинского сельского поселения на 2015-2017 годы» (далее - Программа)                  

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) 
	30.10.2014г. в соответствии с постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения №28 от 17.06.2014г. «О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов Ишалинского сельского поселения «О бюджете Ишалинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Глава   Ишалинского сельского поселения 

	Соисполнители муниципальной программы
	---

	Участники муниципальной программы
	Администрация Ишалинского сельского поселения

	Цели  муниципальной программы
	 Цели:

-реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети;

-
повышение безопасности дорожного движения.

	Задачи муниципальной программы
	Задачи: 

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения;
-сохранение протяжённости, соответствующей  нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог;

- обеспечение безопасности дорожного движения транспорта;

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;
-улучшение внешнего вида территории поселения.

	Подпрограммы муниципальной программы
	- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы                
	2015 - 2017  годы                                   

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы  всего составляет      1686,0  тыс. руб., 

из них:                      
средства  районного  бюджета  -   1686,0 тыс.руб.;                                         
средства   бюджета поселения -      0,0 тыс. руб.;

в том числе:

2015год –   960,8       тыс. руб. всего, в том числе

средства   районного бюджета  -   960,8 тыс. руб.;                                         
средства   бюджета поселения  -      0,0 тыс. руб.;
2016год  -   441,3      тыс. руб. всего, в том числе
средства районного бюджета-   441,3  тыс. руб.;

средства бюджета поселения -        0,0 тыс. руб.

2017год  -   283,9        тыс. руб. всего, в том числе

средства районного бюджета-  283,9 тыс. руб.;

средства бюджета поселения -        0,0 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- содержание:

в 2015году – 19,6 км автомобильных  дорог;

в 2016году – 19,6 км автомобильных  дорог;

в 2017году – 19,6 км автомобильных  дорог;
Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;

- улучшение внешнего вида территории  поселения.


I. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости её решения программным методом
Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для Ишалинского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность   двух населенных пунктов- п.Ишалино и д.Каратуган. По ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам. 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста данной сферы услуг. 

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие, трудоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для  их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
- капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.
Сеть автомобильных дорог Ишалинского сельского поселения составляет 19,6 км, из них с твёрдым покрытием 5,0 км или 25,5% и  протяженность  дорог с щебеночным покрытием составляет 14,6 км или 74,5%. 

В настоящее время автомобильные дороги Ишалинского сельского поселения находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах  требует принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.


В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Ишалинского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог местного значения Ишалинского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджета поселения.
II. Цели и задачи программы


Целями программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; повышение безопасности дорожного движения.
Для достижения  целей программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжённости, соответствующей  нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения транспорта.

Программы

и целевые индикаторы
Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог Ишалинского сельского поселения. 

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог;

- совершенствование системы организации дорожного движения:

Показатели социально-экономической эффективности:


-приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;


-увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог  (с твердым и щебеночным покрытием) общего пользования местного значения;


- улучшение внешнего вида территории  поселения.
IV. Перечень мероприятий программы
Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и развитие автомобильных дорог Ишалинского сельского поселения.

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий, согласно приложения 1:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 

V. Сроки и этапы реализации программы
 Мероприятия программы, связанные с содержанием и  ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей бюджета Ишалинского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.
Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года. Реализация программы осуществляется ежегодно (приложение 2).

VI. Механизм реализации программы

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по  ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2015 - 2017 годы.

Настоящая программа реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Ишалинского сельского поселения, утверждённым постановлением администрации  Ишалинского сельского поселения  от 30.12.2010 г. № 97 и Постановлением Совета депутатов Ишалинского сельского поселения №51 от 22.12.2005г. об утверждении Положения "Об автомобильных дорогах Ишалинского сельского поселения" (приложение 3)
Механизм реализации программы предусматривает разработку проектно-сметной документации на ямочный ремонт дорог и ремонт улиц; установку «лежачих полицейских»; установку дорожных знаков.

Исполнителем программных мероприятий является администрация Ишалинского сельского поселения.


Исполнитель программных мероприятий  реализует в уставном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий программы, а также несёт ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

   Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
Реализации программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.  

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться. 

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов.
Муниципальным заказчиком программы является администрация  Ишалинского сельского поселения, которая организует выполнение всех программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и муниципальными нормативными правовыми актами Аргаяшского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования. 

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи: 

- заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы. 

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счёт средств  районного бюджета. 
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения. Данная программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.

VIII. Управление реализацией программы и контроль

за ходом её исполнения
Координатором  реализации программы является администрация Аргаяшского муниципального района.

Администрация района обеспечивает:

- учет  предоставленных субсидий в доходной части бюджета Ишалинского сельского поселения;

- целевое и эффективное использование субсидий; 

Администрация поселения обеспечивает:

- в пределах полученных субсидий и средств местных бюджетов обеспечивает финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- проведение торгов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения для конкурсного отбора исполнителей программных мероприятий;
- мониторинг за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объекте;

- приемку выполненных работ на объектах в соответствии с утвержденной проектной (сметной) документацией, учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ;

- ежеквартальный сбор информации об исполнении каждого мероприятия Программы в общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

-  ежеквартальный отчет о расходах бюджета Ишалинского сельского поселения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая расходы, источником финансирования которых являются субсидии из областного и районного бюджета в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- корректировку плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.
IХ. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации программы
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать  транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности.
В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности. 


Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Осуществление дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Ишалинского сельского поселения на 2015-2017 годы» осуществляется заказчиком программы -  администрацией Ишалинского сельского поселения  по годам в течение всего срока реализации программы.


В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле:

Эп =
[image: image1.wmf]100

*

1

Про

Пр


где:

Эп – эффективность реализации программы по целевому индикатору, %;

Пр1- протяжённость отремонтированных дорог, км;

Про – протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения, км;

Источником данных для расчёта индикатора являются:

– протяжённость дорог с твёрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ишалинского сельского поселения

- протяжённость отремонтированных дорог – в соответствии с отчётом о ходе реализации программы.
 
Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой программы по годам в течение всего срока реализации Программы (приложение 3).

	
	Приложение   №4
к муниципальной целевой программе
Ишалинского сельского поселения




Перечень программных мероприятий
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Цель мероприятия
	Ответственный исполни-тель
	Срок исполнения
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования по годам                       (тыс. рублей)
	Объем финансирования по годам                       (тыс. рублей)
	Объем финансирования по годам                       (тыс. рублей)
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	

	1.1.
	Содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог 
	Администрация Ишалин-ского сельского поселения
	2015 – 2017 годы
	Районный бюджет
	416,0
	441,3
	283,9
	1141,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Уборка автодорог в осенне-зимний период
	Своевременное и качественное приведение автодорог для обеспечения беспрепятственного движения автотранспортных средств и пешеходов
	Администрация Ишалин-ского сельского поселения
	2015 – 2017 годы
	Районный бюджет


	336,0
	361,3

	233,9

	931,2


	
	Планировка автодорог (отсыпка щебнем)
	Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги

	Администрация Ишалин-ского сельского поселения
	2015 – 2017 годы
	Районный бюджет


	80,0
	80,0
	50,0
	210,0

	2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	
	Ямочный ремонт автомобильных дорог
	Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация Ишалин-ского сельского поселения
	2015 – 2017 годы
	Районный бюджет


	544,8
	0,0
	0,0
	544,8

	
	Итого по ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	544,8
	0,0
	0,0
	544,8


Приложение   №2

к муниципальной целевой программе

Ишалинского сельского поселения

План реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Код бюджетной классификации 

(бюджет Аргаяшского муниципального  района)
	Финан-сирова-ние

(тыс. рублей)

	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	В целом по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	 54904097950101200225

 54904097950103200225
 54904097950105200225   
	1686,0

	1.Подпрограмма Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Глава поселения Малышев Н.А.
	Январь 2015г.
	Декабрь 2017г.
	Повышение комфорта и удобства поездок
	54904097950103200225 54904097950101200225

	1141,2

	2.Подпрограмма Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Глава поселения Малышев Н.А.
	Январь 2015г.
	Декабрь 2017г.
	Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым и щебеночным покрытием) общего пользования местного значения
	54904097950105200225   
	544,8


Приложение   №3

к муниципальной целевой программе

Ишалинского сельского поселения

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

	№

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Дата принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	
	1.Подпрограмма Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1
	Решение Совета депутатов №51
	Положение "Об автомобильных дорогах Ишалинского сельского поселения"
	Администрация Ишалинского сельского поселения
	22.12.2005г.

	
	2.Подпрограмма Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Решение Совета депутатов №51
	Положение "Об автомобильных дорогах Ишалинского сельского поселения"
	Администрация Ишалинского сельского поселения
	22.12.2005г.


Приложение   №4
к муниципальной целевой программе

Ишалинского сельского поселения

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

	№

п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	отчетный год
	текущий год
	очередной год
	первый год планового периода
	...

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Подпрограмма Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1
	Своевременное и качественное приведение автодорог для обеспечения беспрепятственного движения автотранспортных средств и пешеходов
	% приведения в порядок автодорог для беспрепятственного движения
	
	
	
	
	

	2.Подпрограмма Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2
	Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Доля отремонтированных автомобильных дорог (с твёрдым  и щебеночным покрытием) общего пользования местного значения
	
	
	
	
	


И.о.главы  Ишалинского сельского поселения







Слукинова Е.Ю.
2

_1393737655.unknown

