                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                            к постановлению Администрации

                                                                                      Аргаяшского муниципального района

                                                                                      от «____»_________201_года №_____

ПОРЯДОК

согласования  актов приёмки выполненных услуг и (или) работ администрацией Аргаяшского муниципального района Челябинской области при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района Челябинской области

I. Общие положения.
1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии  с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Челябинской области от 27.06.2013 N 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее - Закон), с целью реализации Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 - 2016 годы, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 20.06.2014 № 306-П.
2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - приемка работ) на территории Аргаяшского муниципального района после проведенного капитального ремонта; определяет порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
II. Порядок приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
3. Приемка работ организуется лицом, осуществляющим по договору оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - договор выполнения работ) функции Технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту (далее - Технический заказчик).
4. Результаты приемки работ оформляются:
1) актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100 (далее - форма КС-2);
      2) актом приемки выполненных услуг и (или) работ, выполненных в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Челябинской области (далее - Акт приемки);
            3) актом приемки по договору на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - Акт приемки оказанных услуг);
       4) актом приемки выполненных работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома (далее - Акт приемки работ по разработке проектной документации).
       5. Оригиналы подписанных и согласованных актов указанных в п. 4. предоставляются каждому уполномоченному лицу, который подписывал отчетные документы.
 6. Приемка работ осуществляется путем подписания и согласования актов следующими лицами:
     1) техническим заказчиком (подписание);
     2) исполнителем (подписание);
     3) лицом, осуществляющим строительный контроль (подписание);
            4) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и (или) оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме (согласование).
            5) представителем органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится капитально отремонтированный многоквартирный дом (согласование);
6) лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме (п. 2 ст. 190 ЖК РФ) (согласование);
            7) представителем проектной организации (подписание в рамках договора на выполнение работ по разработке проектной документации);
     8) иными лицами, участвующими в приемке на основании действующего законодательства или нормативно-правовых документов.
          7. При приемке работ по капитальному ремонту лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем газоснабжения, иного оборудования, эксплуатация которого осуществляется с привлечением специализированных организаций, приемка работ осуществляется с привлечением представителей данных организаций.
          8. Технический заказчик уведомляет лиц, указанных в п.5 Порядка, а также собственников помещений в этом многоквартирном доме, не менее чем за десять дней до предполагаемой даты приемки работ по капитальному ремонту о месте и времени их приемки.
    9. Технический заказчик по требованию лица, участвующего в приемке работ по капитальному ремонту, обеспечивает ему возможность ознакомления с исполнительной и технической документацией на капитальный ремонт до начала приемки работ.
10. Лица, участвующие в приемке работ по капитальному ремонту, осуществляют оценку состава, полноты и качества исполнительной, технической, проектной документации и соответствия оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту требованиям соответствующих норм и правил, готовности объекта к эксплуатации.
             11. При наличии претензий со стороны лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, а именно:
органов местного самоуправления Челябинской области по месту нахождения объекта, лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) оказание услуг, и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, лица, уполномоченного действовать от имени собственников помещений, указанные лица готовят мотивированный отказ от подписания актов и направляют его Исполнителю и Заказчику в срок, не позже десяти дней от даты проведения приемки работ по капитальному ремонту. В случае принятия претензий Техническим заказчиком, после устранения Исполнителем замечаний в согласованные сроки осуществляется повторная приемка работ.
                12. Приемка работ оформляется актом приемки выполненных услуг и (или) работ. Такой акт должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Указанные лица, а также иные лица, участвующие в приемки работ по капитальному ремонту согласно п.п. 6,7 Порядка вправе изложить свое *
особое мнение с указанием замечаний или рекомендаций по результатам приемки работ, которое приобщается к Акту приемки.
          III.  Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и    

                                      (или) выполненных работ.
            13. Согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренных пунктами 1-11 части 1 статьи 4 Закона, проводится по каждому виду услуг и (или) работ путём оформления и подписания актов, поименованных в п. 4 Порядка.
           14. В целях своевременной приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме глава администрации Саткинского муниципального района Челябинской области распоряжением назначает уполномоченных представителей для проверки оказанных услуг и (или) выполненных работ.
  15. Согласование актов, указанных в п. 4 Порядка, осуществляет начальник отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ, либо иное уполномоченное лицо, согласно распоряжению администрации Аргаяшского муниципального района.
 16. Согласование акта приемки работ по разработке проектной документации осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней от даты предоставления его заказчиком или исполнителем в адрес органа местного самоуправления.
          17. Согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, акта приемки, акта приемки оказанных услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты приёмки работ.
 18. Отказ в согласовании Актов должен быть мотивированным и допускается в следующих случаях:
          1) фактически выполненные объемы работ не соответствуют объемам, указанным в актах п. 4;
  2)  в ходе приемки выявлены замечания к качеству выполненных работ;
  3) в ходе приемки выявлены отклонения при производстве капитального ремонта от утвержденной проектной документации, не согласованные Техническим заказчиком и Проектной организацией.
