                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1


                                                                   к постановлению администрации
                                                                          Аргаяшского муниципального района 


                  от «13» февраля 2018 года  № 139
СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии  по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод

1. Абылхасынов Р.А., – заместитель главы района по вопросам ЖКХ и  градостроительства, председатель комиссии
2. Юмагужин И.А., – начальник отдела ГО и ЧС, секретарь комиссии

3. Аккуина Г.Д., – начальник метеостанции с. Аргаяш
4. Баюмов Г.Ю., – начальник Управления ЖКХ с. Аргаяш
5. Галимов Н.Х., – начальник Линейно-технического цеха Аргаяшского района МЦТЭТ г. Копейск ЧФЭ ПАО «Ростелеком»
6. Галиуллин Р.Г., – начальник ОМВД России по Аргаяшскому району

7. Ефимов Е.А., – директор ООО «Аргаяшская ДПМК»

8. Коробченко С.М., – начальник железнодорожной станции «Аргаяш»

9. Лукманова Э.С., – ведущий специалист отдела строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ
10. Потеряев П.В., – начальник Аргазинского гидроузла.
                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                                                  к постановлению администрации
                                                                          Аргаяшского муниципального района 


                  от «13» февраля 2018 года  № 139
П Л А Н
мероприятий по защите территории Аргаяшского муниципального района от негативного воздействия паводковых вод в 2018 году

	№ п\п
	         Наименование
	Кто проводит
	Время проведения
	Примеча-

ние

	1.
	Очистка территорий населенных пунктов и предприятий от снега  и его вывоз за пределы населенных пунктов, кюветов, канав, водопропускных труб  под дорогами и проездами, перепускных лотков и других сооружений для водоотвода. Меры  защиты автомобильных и пешеходных сооружений от разрушения.
	Главы сельских поселений,

Руководители предприятий, организаций и учреждений
	до начала паводка
	Очистка водопропускных труб в осенний период, устройство водоотводов от труб 

	2.
	Проведение необходимых наблюдений за развитием  паводковой обстановки
	Руководители предприятий, организаций и учреждений КЧС и ОПБ
	постоянно
	

	3.
	Оповещение и информирование населения района о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и возникающих ЧС
	Аргаяшский                     цех электросвязи, ЕДДС,

руководители предприятий, организаций и учреждений
	--\\--
	

	4.
	Создание резерва финансовых средств для устранения ЧС, вызванных прохождением весеннего половодья
	Администрация Аргаяшского муниципального района,

Руководители предприятий, организаций и учреждений
	до начала      паводка
	

	5.
	Обеспечение наличие резерва материальных ресурсов  для предупреждения и локализации аварий на ГТС
	собственники ГТС
	--\\--
	

	6.
	Взаимодействие  с войсковой частью п. Новогорный по выделению сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС, возникающих при паводке
	КЧС и ОПБ
	--\\--
	

	7.
	Приведение в готовность  ТАСЦО района, обеспечение постоянной  связью  всех пользователей  при паводке 
	Аргаяшский                     цех электросвязи ПАО «Ростелеком»
	при паводке
	

	8.
	Контроль  источников питьевого водоснабжения, качества питьевой воды
	Комитет экологии, Роспотребнадзор, ЖКХ
	--\\--
	

	9.
	Меры защиты скотомогильников от разрушения  в период паводка
	Главный ветврач района

	--\\--
	

	10.
	Организация  проверки готовности гидротехнических сооружений, дамб и переездов           к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод.  
	Главы сельских поселений,

руководители предприятий, организаций и учреждений,

КЧС и ОПБ
	постоянно
	

	11.
	Обеспечение  бесперебойного водо - газо-, тепло,- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения
	Руководители предприятий, организаций и учреждений, КЧС и ОПБ, главы с/п
	--\\--
	

	12.
	Мероприятия по эвакуации и частичному отселению людей из зон затопления паводковыми водами
	КЧС и ОПБ, главы с/п, руководители предприятий, организаций и учреждений
	--\\--
	


