

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10_апреля_ 2018_ г.   № _380_

О  мерах   по  подготовке  образовательных 

учреждений Аргаяшского муниципального     

района  к   2018 / 2019   учебному   году   и   

работе в зимний период

В целях создания необходимых условий для организации образовательной деятельности, качественной подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году, своевременного завершения ремонтных работ, создания условий для организации образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения и воспитания, выполнения требований государственного пожарного надзора, соблюдения требований антикриминальной и антитеррористической безопасности, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в зимний период образовательных учреждений 
администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2018/2019 учебному году (приложение 1).
2. Создать комиссию по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и утвердить ее состав (приложение 2).
3. Утвердить график выезда  комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году  по  образовательным учреждениям (приложение 3).
4. Комиссии по проверке готовности и приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году:

1) в срок до 20 августа 2018 года провести оценку  готовности  муниципальных  образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году и работе в зимний период;

2) в срок до 29 августа 2018 года оформить  акты приема готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
2

5. Начальнику Управления образования Аргаяшского муниципального района (Сафиуллин И.Т.):

1) обеспечить контроль за подготовкой муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году, качеством ремонтных работ, выполнением мероприятий по обеспечению образовательных учреждений мебелью, технологическим, учебным оборудованием, спортивным инвентарем и другим оборудованием в пределах средств, предусмотренных планами финансово – хозяйственной деятельности учреждений (сметами учреждений);

2) организовать целенаправленную работу по выполнению плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;
3) провести в июне-августе 2018 года мониторинг хода подготовки               образовательных учреждений к новому учебному году, в том числе через отчеты, собеседования с руководителями образовательных учреждений;
4) сформировать комиссию по проверке готовности и приемке образовательных учреждений к новому учебному году с участием Роспотребнадзора, Госпожнадзора, МВД России, представителей теплоснабжающих организаций;
5) организовать работу комиссии по приемке образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, согласно графику;
6) обеспечить своевременное представление в Министерство образования Челябинской области оперативной информации о ходе работы комиссии по приемке образовательных учреждений и  итогового доклада о готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
7) подготовить отчет о готовности муниципальных образовательных учреждений к эксплуатации в зимних условиях в срок до 01 октября 2018 года (приложение 4);
8) подвести итоги подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года в  срок до 29 августа 2018 года.


6. Возложить персональную ответственность за качественную и своевременную подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году и работе в зимний период на руководителей муниципальных образовательных учреждений.

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1) разработать планы мероприятий по подготовке образовательных учреждений к 2018/2019 учебному году и к осенне-зимнему периоду и представить в Управление образования в срок до 30.04.2018 г. 

2) при подготовке учреждений образования к новому учебному году считать приоритетными задачами выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для организации образовательной 
3

деятельности в соответствии с государственными требованиями к условиям обучения и воспитания.
3) особое внимание при подготовке учреждений к новому учебному году обратить на:

· выполнение мероприятий по сохранности зданий образовательных учреждений;

· выполнение предписаний надзорных органов;
· выполнение мероприятий антитеррористической защищенности и безопасности;
· выполнение программ по развитию материально-технической базы учреждений образования;

· выполнение работ по подготовке к отопительному сезону;

· организацию текущих ремонтов;

· обеспечение образовательных учреждений квалифицированными кадрами;

· обеспечение контроля за эффективным использованием бюджетных средств.

  4) обеспечить выполнение плановых работ по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, мероприятий по подготовке к отопительному сезону в сроки, предусмотренные графиком комиссионной проверки готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;

5) осуществлять текущий ремонт образовательных учреждений в строгом соответствии с дефектными ведомостями и утвержденными сметами, определить приоритетными финансирование противопожарных и иных работ, направленных на безопасное и комфортное функционирование объектов образования. 
6) обеспечить контроль за качеством и своевременностью выполнения ремонтных работ;

7) завершить ремонт образовательных учреждений до 10 августа 2018 года;
8) обеспечить сохранность и ремонт учебного, технологического оборудования и мебели;

9) назначить приказом руководителя образовательного учреждения ответственное лицо за предоставление информации о ходе подготовки образовательного учреждения к новому 2018 - 2019 учебному году и к работе в зимний период;
10) информацию о ходе проведения текущего ремонта, вопросах, возникающих в ходе ремонтов, предоставлять на электронный адрес Управления образования Аргаяшского муниципального района argroo@rambler.ru еженедельно, каждый понедельник до 12.00 ч. с 3 июля 2018 года;
11)  обеспечить образовательные учреждения учебниками и учебными пособиями,  учебно-методической литературой, продуктами 
4

питания, постельными принадлежностями, медикаментами и другими  необходимыми товарно-материальными ценностями, согласно действующим нормам и предусмотренными денежными средствами;

12) укомплектовать до 24 августа 2018 года  образовательные учреждения педагогическими кадрами, создать условия для закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях;

13)  принять меры по выполнению требований  федерального законодательства об образовании в части обеспечения прав граждан на получение общего образования, полному учету и охвату различными формами общего образования детей школьного возраста;
14)  представить в Управление образования необходимую отчетность по форме: сведения о состоянии системы образования по состоянию на 01 августа 2018 года (приложение 5) в соответствии с Методическими рекомендациями по организации проведения проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года в срок до 24 июля 2018 года;
15) оформить паспорта готовности объектов образования к работе в зимний период в срок до 24 сентября 2018 года (приложение 6).
8. Рекомендовать главам сельских поселений принять участие в мероприятиях по проверке готовности ОУ к новому учебному году,  привлекать к работе комиссии по проверке готовности образовательных учреждений представителей теплоснабжающих организаций.
9. Начальнику отдела информационных технологий Д.В. Сорокину разместить настоящее постановление на официальном сайте Аргаяшского муниципального района.

10. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на        заместителя   главы  района по социальной  политике Л.И. Юсупову.

Глава Аргаяшского  

муниципального района         

                                               И.М. Валишин      





СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы района по социальной политике
          
     Л.И. Юсупова

Начальник управления образования



     И.Т. Сафиуллин
Начальник правового отдела





     Л.И. Аккулова

Исп. Ахмедьянова Л.З.
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Аргаяшского муниципального района

от ______________201___г. № _____



ПЛАН 

мероприятий по подготовке образовательных учреждений  Аргаяшского 

муниципального района к 2018/2019 учебному году и работе в зимний период
	№№

пп
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный

	1.
	Подготовка нормативной базы
	
	

	1.1.
	Издание постановлений и распоряжений администрации, приказов Управления образования:
	
	

	
	- О мерах по подготовке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к 2017/2018 учебному году и 
работе в зимний период
	апрель 
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	
	 - О проведении районного месячника по всеобучу
	июль 2018 г.
	Алферова И.Г.

	
	- О проведении приема муниципальных образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к 2018/2019 учебному году
	июль 2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	2.
	Мониторинг мероприятий по подготовке к новому учебному году
	июнь-август
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.
Зайцева А.В.

	2.1.
	Организация подготовительной работы в учреждениях:
	июнь-сентябрь
2018 г.
	Руководители ОУ

	
	- общеобразовательных учреждений;
	
	

	
	- дошкольных образовательных учреждений;
	
	

	
	- учреждения дополнительного образования детей
	
	

	3.
	Совместное совещание Управления образования и контролирующих органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора, МВД России).
	апрель,

июль
2018 г.
	Сафиуллин И.Т.

	4.
	Совещание руководителей муниципальных образовательных учреждений
	май
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	5.
	Проведение районного месячника по всеобучу
	август- сентябрь 2018 г.
	Алферова И.Г.

	6.
	Направление молодых специалистов для работы в образовательные учреждения
	август
2018 г.
	Сафиуллин И.Т.

	7.
	Мониторинг деятельности руководителей образовательных учреждений по подготовке к новому учебному году и обеспечению учебниками и учебно-методической литературой
	июнь-       август
2018 г.
	Сафиуллин И.Т.

	7.1.
	Сбор оперативной информации о ходе подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
	1 июня, 
2 июля,  
1 августа
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	7.2.
	Сведения о состоянии системы образования (приложение № 5)
	до 24 июля
2018 г.
	Магадеева Ф.А.

	7.3.
	Утверждение планов-графиков приемки общеобразовательных учреждений к новому учебному году 
	19 июня
2018 г.
	Сафиуллин И.Т.

	7.4.
	Отчеты руководителей образовательных учреждений (аппаратные совещания, совещания  руководителей)
	по           мере необходимости
	Сафиуллин И.Т.

	7.5.
	Укомплектование педагогическими кадрами ОУ
	24 августа 2018 г.
	Руководители ОУ

	7.6.
	Оформление паспортов готовности ОУ к эксплуатации в зимних условиях
	24 сентября 2018 г.
	Руководители ОУ

	7.7.
	Отчет о готовности муниципальных образовательных организаций к эксплуатации в зимних условиях (приложение 4)
	октябрь 

2018 г.
	Сафиуллин И.Т.

	8.
	Организация работы комиссии по проверке готовности и приемке образовательных учреждений Аргаяшского муниципального района к началу нового учебного года
	август
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	9.
	Сбор итоговой информации о готовности образовательных учреждений к новому учебному году и обобщение ее в соответствии с Типовой формой доклада для направления в Министерство образования и науки Челябинской области
	20 августа
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	10.
	Освещение в СМИ хода подготовки образовательных учреждений к новому учебному году
	июль-       август 

2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	11.
	Представление промежуточной информации о готовности образовательных учреждений к 2018/2019 учебному году
	к 15 

июня,  15 

августа
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.

	12.
	Представление оперативной информации о ходе подготовки образовательных учреждений к 2018/2019 учебному году в Министерство образования и науки Челябинской области
	1 июня, 
2 июля,  
3 августа
2018 г.
	Ахмедьянова Л.З.


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению  администрации
Аргаяшского муниципального района

от ______________201____г. № ____



СОСТАВ

комиссии по проверке готовности и приемке образовательных учреждений к новому учебному году

	Юсупова Л. И.
	- заместитель главы Аргаяшского муниципального района по социальной политике, председатель комиссии


	Сафиуллин И. Т.
	- начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района, заместитель председателя



	Ахмедьянова Л.З.
	- заместитель начальника Управления образования, секретарь комиссии     


	
	

	Аншакова Н.Р.
	– главный государственный санитарный врач в Сосновском, Аргаяшском и Кунашакском районах, начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области (по согласованию

	Галиуллин Р.Г.
	- начальник ОМВД России по Аргаяшскому району (по согласованию)

	Загретдинова Р.Р.  
	- аналитик Управления образования Аргаяшского муниципального района

	Нургалеев И.М.
	– заместитель начальника ОНД  №16 УНД ГУ МЧС России по Челябинской области  (по согласованию)

	Сиражитдинов М.Х.
	– ответственный за охрану труда и технику безопасности (представитель совета директоров ОУ)




	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Аргаяшского муниципального района

от _______________201____г. № ___




График выезда в ОУ 

	Дата 
	Сельское поселение

	6 августа
	Худайбердинское сельское поселение

Аргаяшское сельское поселение
Норкинское сельское поселение

	7 августа 

 
	Аязгуловское сельское поселение
Кузнецкое сельское поселение

	8 августа
 
	Аргаяшское сельское поселение           Худайбердинское сельское поселение

	9 августа
 
	Акбашевское сельское поселение Кулуевское сельское поселение

	10 августа
 
	Дербишевское сельское поселение Камышевское сельское поселение Ишалинское сельское поселение

	13 августа 


	Байрамгуловское сельское поселение Яраткуловское сельское поселение

	14 августа
	Кулуевское сельское поселение

	15 августа
	Резервный день


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению  администрации
Аргаяшского муниципального района

от ______________201_____г. № ___




ОТЧЕТ
о готовности муниципальных образовательных организаций 
к эксплуатации в зимних условиях
	Муниципальное
образование
	Объекты образования


	
	всего
	подключено к теплоснабжению
	% запуска
	подписаны паспорта готовности

	
	
	
	
	шт.
	%

	
	
	
	
	
	


Начальник Управления образования



И.Т. Сафиуллин
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению  администрации
Аргаяшского муниципального района

от ______________201____г. № _____



ПАСПОРТ

готовности учреждений, находящихся в ведении Управления образования Аргаяшского муниципального района, к эксплуатации в зимних условиях

_____________________________________________________________________

(тип (вид) ОУ)

	Адрес_______________________________________________________________

	Принадлежность объекта ______________________________________________

	«___»  _______________ 20___ г.


I. Общие сведения

	1. 
	Назначение объекта  (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)

	2. 
	Год постройки
	

	3. 
	Характеристика объекта:
	

	
	износ в %
	
	этажность
	
	подъездов
	

	
	общая полезная площадь объекта
	
	(кв.м)

	
	жилая площадь
	
	(кв.м)

	
	нежилая площадь
	
	, в том числе: 

	
	под производственные нужды
	
	(кв.м)

	4. 
	Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)_______________________________________________________________


	5.
	Источники:

	
	теплоснабжения
	

	
	газоснабжения
	

	
	твердого и жидкого топлива
	

	
	энергоснабжения
	

	
	системы АПЗ и дымоудаления
	


II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 20____ г.

	№
	Основные виды 

неисправностей (аварий) 

конструктивных 

элементов 

и инженерного 

оборудования
	Дата
	Причина

возникновения

неисправностей (аварий)
	Отметка 

о выполненных 

работах 

по ликвидации 

неисправностей 

в текущем 20___ г.

	
	
	
	
	


III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации 

в зимних условиях 20___  г.

	№ 
	Виды выполненных работ по 

конструкциям здания 

и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего

по

плану
	Выполнено

при подготовке

к зиме

	1. 
	Объем работ
	
	
	

	2. 
	Ремонт кровли
	
	
	

	3. 
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:

– утепление (засыпка) чердачного перекрытия;

– изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков.
	
	
	

	4. 
	Ремонт фасадов, в том числе:

– ремонт и покраска;

– герметизация швов;

– ремонт водосточных труб;

– утепление оконных проемов;

– утепление дверных проемов
	
	
	

	5. 
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:

– изоляция трубопроводов;

– ремонт дренажных и водоотводящих устройств
	
	
	

	6. 
	Ремонт покрытий дворовых территорий, 

в том числе;

– отмосток;

– приямков
	
	
	

	7. 
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:

1) центрального отопления:

радиаторов;

трубопроводов;

запорной арматуры;

промывка и опрессовка
	
	
	

	
	2) котельных:

котлов на газовом топливе;

том же, на угле;

тепловых пунктов;

элеваторных узлов.
	
	
	

	
	3) горячего водоснабжения:

трубопроводов;

запорной арматуры;

промывка и опрессовка.
	
	
	

	
	4) водопровода:

ремонт и замена арматуры;

ремонт и изоляция труб.
	
	
	

	
	5) канализации:

ремонт трубопроводов;

ремонт колодцев;

промывка системы. 
	
	
	

	
	6) электрооборудования:

световой электропроводки;

силовой электропроводки;

вводных устройств;

электрощитовых;

электродвигателей.
	
	
	

	8. 
	Другие работы
	
	
	

	9. 
	Обеспеченность объекта:

котельных топливом (указать запас в днях);

горюче-смазочными материалами и бензином;

пескосоляной смесью и химреагентами;

инструментом и инвентарем для зимней уборки территории.
	(тыс.куб.м)

(тыс.усл.т.) (тыс.куб.м)

(шт.)
	
	


IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 20___ г.

Комиссия в составе:

Председателя - ответственного руководителя обслуживающего предприятия ______

_________________________________________________________________________

членов комиссии:

_________________________________________________________________________

представителей общественности:

_________________________________________________________________________

представителей специализированных организаций:

_________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: _______________________________(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
____________________________________(расшифровка подписи)

«___» __________ 20____ г.

Разрешаю эксплуатацию данного объекта в зимних условиях 20___ г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖКС, ведомства и т.д.

           ________________________



 ___________________________  

                  (должность)





   (расшифровка подписи)







М.П.

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к постановлению администрации
Аргаяшского муниципального района

от ______________201____г. № _____





Сведения
о состоянии системы образования Аргаяшского муниципального района
по состоянию на 1 августа  2018 года

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Всего

	Число дневных общеобразовательных учреждений
	ед.
	

	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Численность учащихся 1 классов дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Численность учащихся 9 классов дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Численность учащихся 10 классов дневных общеобразовательных учреждений
	
	

	Численность учащихся 11 классов дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Численность  учителей дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Численность учителей  по специальностям
	человек
	

	русский язык и литература:
	человек
	

	нерусский язык и литература:
	человек
	

	история, право, обществознание:
	человек
	

	информатика и вычислительная техника:
	человек
	

	физика:
	человек
	

	математика:
	человек
	

	химия:
	человек
	

	география:
	человек
	

	биология:
	человек
	

	иностранные языки:
	человек
	

	физическая культура:
	человек
	

	ОРКСЭ:
	человек
	

	Число вакантных должностей в дневных общеобразовательных учреждениях по специальностям русский язык и литература
	ед.
	

	русский язык и литература:
	ед.
	

	нерусский язык и литература:
	ед.
	

	история, право, обществознание:
	ед.
	

	информатика и вычислительная техника:
	ед.
	

	физика:
	ед.
	

	математика:
	ед.
	

	химия:
	ед.
	

	география:
	ед.
	

	биология:
	ед.
	

	иностранные языки:
	ед.
	

	физическая культура:
	ед.
	

	ОРКСЭ:
	ед.
	

	Количество учителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по вопросам реализации  федеральных государственных образовательных стандартов
	человек
	

	Приобретено и поставлено в общеобразовательные учреждения (или план поставки к 1 сентября 2017 г.):
	ед.
	

	учебно-лабораторное оборудование
	ед.
	

	учебно-производственное оборудование
	ед.
	

	спортивное оборудование
	ед.
	

	спортивный инвентарь
	ед.
	

	компьютерное оборудование
	ед.
	

	оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
	ед.
	

	оборудование для школьных столовых
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, обеспечиваемых новым оборудованием для организации медицинского обслуживания обучающихся
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, обеспечиваемых новым оборудованием для школьных столовых
	ед.
	

	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, обеспечиваемых новым оборудованием
	человек
	

	Общее количество закупленных школьных автобусов для дневных общеобразовательных учреждений
	ед.
	

	Общая численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, обеспечиваемых новым транспортом
	человек
	

	Площадь/количество отремонтированных помещений дневных общеобразовательных учреждений, соответствующих требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
	кв.м/ед.
	

	Площадь/ количество отремонтированных помещений дневных общеобразовательных учреждений, подготовленные для установки оборудования
	кв.м/ед.
	

	Численность учащихся, обучающихся в отремонтированных помещениях дневных общеобразовательных учреждений
	человек
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых отремонтированы помещения
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет
	ед.
	

	Доля дневных общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет, в  %
	%
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых увеличена пропускная способность интернет-трафика
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых организовано дистанционное обучение
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых используются энергосберегающие технологии
	ед.
	

	Количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	

	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, получивших возможность учиться в отремонтированных школах
	человек
	

	Площадь/количество дневных общеобразовательных учреждений, в которых проведена реконструкция
	кв.м/ед.
	

	Доля дневных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа общеобразовательных учреждений, требующих капремонта, в  %
	%
	

	Доля дневных общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт/реконструкция, от общего числа аварийных общеобразовательных учреждений, в  %
	%
	

	Пополнение фондов школьных библиотек
	ед.
	

	количество закупленной учебной литературы
	ед.
	

	количество школ, библиотеки которых были пополнены
	ед.
	

	Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями
	% от потребности
	

	за счет федерального бюджета
	тыс. руб.
	

	за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
	тыс. руб.
	

	Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного общего и среднего общего образования, имеющих оборудование, обеспечивающее доступность зданий и сооружений для лиц с ОВЗ
	%
	


2. Дошкольное образование

	Наименование 

показателя
	Единицы измерения
	Всего

	Педагогический персонал дошкольных организаций
	человек
	

	средняя заработная плата педагогических работников системы дошкольного образования
	тыс. руб.
	

	за январь 2018 г.
	тыс. руб.
	

	за апрель 2018 г.
	тыс. руб.
	

	за июль 2018 г.
	тыс. руб.
	

	Планируемая в сентябре нового учебного года
	тыс. руб.
	


