|  | ### Согласовано ### Заместитель главы муниципального района, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района ### _________________С.В.Косарев ### «_____»_________________2025г |
| --- | --- |

Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района», утвержденной  постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 98 от 29 января 2024 года за 2024 год

Исполнитель: Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района

Заместитель главы муниципального района,

председатель комитета по управлению

имуществом Аргаяшского района                                                 С.В.Косарев

8(35131)2-00-29

kui@argayash.ru

Таблица 7

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь маневренного жилого фонда | Кв.м. |  | 32 | 32,1 | - |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | заплани-рованные | достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района», приобретение жилых помещений для создания служебного жилого фонда | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 29.01.2024 | 31.12.2024 | 29.01.2024 | 31.12.2024 | 32 | 32,1 | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района», приобретение жилых помещений для создания служебного жилого фонда | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 | 0 | 2500,00 | 2288,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение жилых помещений для создания служебного жилого фонда | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 538 0501 7900943519 412 | 0,00 | 2500,00 | 2288,00 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района» | всего | 2500,00 | 2288,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2500,00 | 2288,00 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений для создания служебного жилого фонда | всего | 2500,00 | 2288,00 |
|  |  | бюджет муниципального района | 2500,00 | 2288,00 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 11

# Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

# муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района» | 32 | 32,1 | 0 | 2500,00 | 2288,00 |
| Приобретение жилых помещений для создания служебного жилого фонда | 32 | 32,1 | 0 | 2500,00 | 2288,00 |
| Площадь маневренного жилого фонда | 32 | 32,1 | 0 | 2500,00 | 2288,00 |

Таблица 12

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирова-ния (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | план на отчет-ный год | факт отчет-ного года | заплани-рованных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы Аргаяшского муниципального района» | Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района | 2500,00 | 2288,00 | 2500,00 | 2288,00 | 1 | 1 |  |