Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды

Аргаяшского муниципального района» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня благоустроенности общественных территорий | % | 46,42 | 46,42 | 46,42 |  |
| 2 | Работы по общественным территориям | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Аязгулова, ул. Школьная,2 | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024г. | Декабрь 2024 г. | Выполнение работ по благоустройству | Выполнено | Нет |
| 2. | Благоустройство общественной территории ул. Титова в с. Байрамгулово |  | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выполнение работ по благоустройству | Выполнено | Нет |
| 3. | Мероприятия по формированию комфортной среды в сельских поселениях |  | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выполнение работ по благоустройству территорий в с/п | Выполнено | Нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района»» | всего |  | 21 631,1 | 21 631,1 | 21 631,1 |
| Мероприятия 1. | Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д. Аязгулова, ул. Школьная,2 | Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 8 495,00 | 8 495,00 | 8 495,00 |
| Мероприятия 2. | Благоустройство общественной территории ул. Титова в с.Байрамгулово |  |  | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 |
| Мероприятия 3. | Работы по благоустройству в сельских поселениях |  |  | 4 424,9 | 4 424,9 | 4 424,9 |
| Мероприятия 4. | Иное |  |  | 3 503,2 | 3 503,2 | 3 503,2 |

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района»» | всего | 21 631,1 | 21 631,1 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятия 1 | Благоустройство сквера, расположенного по адресу:Челябинская область,Аргаяшский район,д. Аязгулова, ул. Школьная,2 | всего | 8 495,0 | 8 495,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятия 2 | Благоустройство общественной территории ул.Титова в с.Байрамгулово | всего | 5 208,0 | 5 208,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятия 3 | Работы по благоустройству территорий в сельских поселениях | всего | 4 424,9 | 4 424,9 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |

| Мероприятия 4 | Иное | всего | 3 503,2 | 3 503,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |