Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»

за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 91 | 91 | 91 |  |
| 1.2 | Строительство систем водоотведения (в т.ч. ПИР) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | шт | 46 | 22 | 28 |  |
| 2.2 | Газификация квартир | шт | 699 | 180 | 116 |  |
| 2.3 | Повышение уровня газификации | % | 35 | 31 | 31 |  |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО | % | 80 | 80,0 | 160,8 |  |
| 3.2 | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | 79,3 | 79,3 | 91,3 |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 0 | 10 | 15 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения | 5 |  | 5 |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий водоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения |  |  |  |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по проведению санитарной обработки мест общего пользования в МКД. | поселения |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снос жилья | м2 | 69,4 | 0 | 0 |  |
| 5.2 | Снижение объема муниципального и частного жилищного фонда Аргаяшского района, признанного не пригодным для проживания | квартир | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья эконом - класса или строительство индивидуального жилого дома эконом - класса | семья | 2 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | кв | 0 | 61 | 68 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, обеспечение контейнерным сбором ТКО, обустройство контейнерных площадок | Администрации сельских поселений | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидии предприятиям ЖКХ на погашение задолженности за ТЭР | Администрации сельских поселений | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Обеспечение частичного погашения задолженности за ТЭР. | Выполнено. | Нет |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Комитет по управлению имуществом | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Переселение граждан из жилищного фонда непригодного для проживания | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение жильем молодых семей |  | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Обеспечение жильем молодых семей | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Январь 2023 г. | Декабрь 2023 г. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Выполнено. | Нет. |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего |  | 318 859,5 | 287 579,7 | 287 579,7 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 318 859,5 | 287 579,7 | 287 579,7 |
| Подпрограмма 1. | «Чистая вода» | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 83 800,7 | 76 815,3 | 76 815,3 |
| Подпрограмм 2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | 83 469,9 | 68 169,6 | 68 169,6 |
| Подпрограмма 3. | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 32 956,9 | 23 962,8 | 23 962,8 |
| Подпрограмма 4. | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  | 16 895,0 | 16 895,0 | 16 895,0 |
| Подпрограмма 5. | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 100 100,1 | 100 100,1 | 100 100,1 |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  | 1 636,9 | 1 636,9 | 1 636,9 |
| Подпрограмма 7. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего | 318 859,5 | 287 579,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 83 314,7 | 52 034,9 |
|  |  | федеральный бюджет* | 70 194,9 | 70 194,9 |
|  |  | областной бюджет* | 165 349,9 | 165 349,9 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Чистая вода» | всего | 83 800,7 | 76 815,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 10 681,0 | 3 695,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 70 194,9 | 70 194,9 |
|  |  | областной бюджет* | 2 924,8 | 2 924,8 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего | 83 469,9 | 68 169,6 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 32 090,7 | 16 790,4 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 51 379,2 | 51 379,2 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.1. | Мероприятия по развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры | всего | 49 647,1 | 44 056,2 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 16 189,1 | 10 598,9 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 33 458,0 | 33 457,3 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.2. | Мероприятия по газификации населенных пунктов | всего | 33 822,8 | 24 113,4 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 15 901,6 | 6 191,5 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 |  |
|  |  | областной бюджет* | 17 921,2 | 17 921,9 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 32 956,9 | 23 962,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 23 547,9 | 14 553,8 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 9 409,0 | 9 409,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» | всего | 16 895,0 | 16 895,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 16 895,0 | 16 895,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 100 100,1 | 100 100,1 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 100,1 | 100,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет* | 100 000,0 | 100 000,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение жильем молодых семей» | всего | 1 636,9 | 1 636,9 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 1 636,9 | 1 636,9 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |