Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 91 | 93 | 93 |  |
| 1.2 | Строительство систем водоотведения (в т.ч. ПИР) | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | шт | 28 | 28 | 28 |  |
| 2.2 | Газификация квартир | шт | 116 | 180 | 238 |  |
| 2.3 | Повышение уровня газификации | % | 31 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО | % | 160,8 | 80,0 |  |  |
| 3.2 | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | 91,3 | 96,9 | 96,9 |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 15 | 9 | 8 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения | 5 |  | 4 |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий водоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения |  |  | 1 |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по проведению санитарной обработки мест общего пользования в МКД. | поселения |  |  | 1 |  |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снос жилья | м2 | 0 | 0 | 2558,3 |  |
| 5.2 | Снижение объема муниципального и частного жилищного фонда Аргаяшского района, признанного не пригодным для проживания | квартир | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья эконом - класса или строительство индивидуального жилого дома эконом - класса | семья | 3 | 3 | 1 |  |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | кв | 68 | 72 | 53 |  |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, обеспечение контейнерным сбором ТКО, обустройство контейнерных площадок | Администрации сельских поселений | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидии предприятиям ЖКХ на погашение задолженности за ТЭР | Администрации сельских поселений | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Обеспечение частичного погашения задолженности за ТЭР. | Выполнено. | Нет |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Комитет по управлению имуществом | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Переселение граждан из жилищного фонда непригодного для проживания | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение жильем молодых семей |  | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Обеспечение жильем молодых семей | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Январь 2024 г. | Декабрь 2024 г. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Выполнено. | Нет. |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего |  | 416 587,2 | 404 326,4 | 404 326,4 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 416 587,2 | 404 326,4 | 404 326,4 |
| Подпрограмма 1. | «Чистая вода» | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 113 267,5 | 113 220,3 | 113 220,3 |
| Подпрограмм 2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | 94 809,6 | 92 859,6 | 92 859,6 |
| Подпрограмма 3. | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 57 227,2 | 47 010,0 | 47 009,9 |
| Подпрограмма 4. | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  | 29 777,9 | 29 777,9 | 29 777,9 |
| Подпрограмма 5. | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 119 669,3 | 119 669,3 | 119 669,3 |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  | 1 835,6 | 1 801,7 | 1 801,7 |
| Подпрограмма 7. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего | 416 587,2 | 404 326,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 73 122,4 | 60 870,5 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 343 464,7 | 343 455,8 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Чистая вода» | всего | 113 267,5 | 113 220,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 7 673,5 | 7 626,3 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 105 594,0 | 105 594,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего | 94 809,6 | 92 859,6 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 31 379,6 | 29 429,6 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 63 430,0 | 63 430,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.1. | Мероприятия по развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры | всего | 25 279,9 | 39 326,6 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 7 883,9 | 21 930,6 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 17 396,0 | 17 396,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.2. | Мероприятия по газификации населенных пунктов | всего | 69 529,7 | 53 533,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 23 495,7 | 7 499,0 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 46 034,0 | 46 034,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 57 227,2 | 47 009,9 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 21 192,2 | 10 974,9 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 36 035,0 | 36 035,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» | всего | 29 778,0 | 29 778,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 10 264,0 | 10 264,0 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 19 514,0 | 19 514,0 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 119 669,3 | 119 656,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 1 928,9 | 1 916,4 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 117 740,4 | 117 740,4 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение жильем молодых семей» | всего | 1 835,6 | 1 801,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 684,2 | 659,3 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 1 151,4 | 1 142,4 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |