УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Аргаяшского муниципального округа

                                                                           «____» __________ 20 ___ года № ____       
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»
Раздел I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
Энергосбережение является одним из важных аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В секторе жилищно-коммунального хозяйства наиболее энергоемкими являются процессы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Рациональное использование энергетических ресурсов обеспечивается путем проведения следующих мероприятий:

· мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;

· мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии;

· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений;

· тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

· проведение гидравлической регулировки, автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

· установка частотного регулирования приводов насосов в системах тепло-, водоснабжения зданий, строений, сооружений;

· замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений.
Раздел II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа Аргаяшского муниципального округа Челябинской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее именуется - муниципальная программа) разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" (далее именуется — Стратегия).
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики Аргаяшского муниципального округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и Энергетической стратегией России на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. N 1523-р.
2. Приоритеты государственной политики в сфере энергосбережения определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающим создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. N 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного топлива и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды.

Муниципальная программа направлена на формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Аргаяшском муниципальном округе при неуклонном повышении качества жизни населения.

3. Энергосбережение является одним из важнейших аспектов реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - ЖКХ), основными задачами по энергосбережению в сфере ЖКХ являются:

- снижение показателей удельного потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

- повышение активности на рынке энергосервисных услуг;

- стимулирование увеличения количества сервисных компаний за счет субъектов малого предпринимательства, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, для развития конкурентной среды.

Стратегией установлено, что за период ее реализации произойдет снижение объемов потребления энергетических ресурсов за счет применения современных технологий энергосбережения. Это выразится в сокращении к 2035 году удельного расхода потребления тепловой и электрической энергии в бюджетных учреждениях Аргаяшского муниципального округа.
В результате реализации муниципальной программы к 2028 году планируется:

- снижение показателей удельного расхода тепловой энергии в бюджетных учреждениях в 2028 году до 0,156 Гкал/м 2;

- снижение показателей удельного расхода электрической энергии в бюджетных учреждениях в 2028 году до 51,542 кВт/ч/м 2.

В 2025 году на территории Аргаяшского муниципального округа функционировало 106 учреждений муниципальной собственности. Объем потребления энергоресурсов ежегодно составляет около 168 тонн условного топлива в год.

Ассигнования в 2025 году – 11 179,64204 тыс. руб., освоено бюджетных средств из местного бюджета – 11 039,64204 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы Аргаяшского муниципального округа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", действовавшей в период 2010 -2025 годов, получена экономия энергоресурсов: на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального района - 0,08 тыс. тонн условного топлива, что составляет 0,7 % от годового потребления энергоресурсов.

Одним из источников экономии энергоресурсов является модернизация внутреннего и наружного освещения, в том числе замена осветительных приборов на энергоэффективные. За последние три года процент использования светодиодного освещения в учреждениях Аргаяшского муниципального округа муниципальной собственности вырос в наружном освещении с 8,6 % до 20,3%, во внутреннем с 5,4 % до 14,8 %.

В связи с высокой экономической эффективностью и заметным социальным эффектом переход на энергоэффективное освещение является одним из приоритетных направлений, по которому необходимо наращивать темпы внедрения.

Муниципальная программа предполагает создание и использование следующих механизмов, способствующих повышению энергетической эффективности экономики Аргаяшского муниципального округа:

1) энергосбережение должно рассматриваться как экономически выгодная сфера для ведения бизнеса как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов;

2) энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, необходима выработка у населения привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением населения основам энергосбережения.

Определены основные направления сокращения затрат на приобретение ТЭР потребителями бюджетной сферы:

- рациональное энергопотребление;

- отказ от неэффективного энергопотребляющего оборудования;

- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;

- соблюдение при строительстве объектов бюджетной сферы требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению указанных объектов приборами учета;

- разработка заданий по снижению энергопотребления для каждого здания, занимаемого муниципальным учреждением, на основе анализа энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;

- использование экономических стимулов как позитивного (предполагающих использование средств, полученных от экономии энергоресурсов), так и негативного (предусматривающих санкции за невыполнение задания по сокращению энергопотребления) характера.

Реализация муниципальной программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры снижения удельного потребления ТЭР в государственном секторе и снижения потребления ТЭР на объектах коммунального хозяйства и систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Аргаяшского муниципального округа.

Основной целью муниципальной программы является повышение энергетической эффективности экономики Аргаяшского муниципального округа путем обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу муниципальной программы по снижению объемов потребления ТЭР в муниципальном секторе и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа.

Раздел III. Сведения о взаимоувязке со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ
Достижение цели настоящей программы осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках структурных элементов: 

· Стратегии – 2035;

· Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

· Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

· Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области».
Раздел IV. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления
Основная задача муниципальной программы:

- снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР) в бюджетных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа.

Реализация целей и задач муниципальной программы способствует повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и на объектах инженерной инфраструктуры Аргаяшского муниципального округа.

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на:

1) модернизацию системы ЖКХ и систем энергетической инфраструктуры;

2) формирование организационно-правовых и финансовых механизмов рынка энергосервисных услуг;

3) улучшение экологической ситуации в регионе;

4) формирование бережливой модели поведения населения.

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление ЖКХ Аргаяшского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	1. Комитет по управлению имуществом Аргаяшского муниципального округа;

	
	2. Управление архитектуры и строительства;

	
	3. Администрация Аргаяшского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	Цель 1: повышение энергетической эффективности экономики Аргаяшского муниципального округа путем обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению

	Направления
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов

	Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации по источникам финансирования

(тыс. руб.)
	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2026 - 2028 годах составит 5 607,29334 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 1 - 0 тыс. рублей;

областного бюджета — 1 106,18604 тыс. рублей, 

местного бюджета – 4 501,10730 тыс. рублей,

из них по годам:

2026 год – 1 500,00000 тыс. рублей;

2027 год – 2053,64667 тыс. рублей;

2028 год – 2053,64667 тыс. рублей.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/

государственной программой
	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» реализовать поставленные целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»;

Постановление Правительства Челябинской области от 01.10.2020 г. N 481-П "О государственной программе Челябинской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области»;

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области».


1 Объем финансирования корректируется с учетом субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета в текущем финансовом году.
2 Объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год.
3 Выделение средств из бюджета администрации Аргаяшского муниципального округа производится в соответствии с принятыми муниципальными программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы
	Значение показателя по годам
	Ответственный

за достижение показателя

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Цель муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности экономики Аргаяшского муниципального округа путем обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению"

	1.1
	Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	шт
	7
	1
	1
	1
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа


3. План достижения показателей муниципальной программы *

	№

п/п
	Показатели муниципальной программы
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
2026 года <1>

	
	
	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1


*Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте Программы с учетом выбранной периодичности наблюдения. В случае если отсутствуют такие показатели в Паспорте программы, то вместо Таблицы прописывается текстом об отсутствии соответствующих показателей.
4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»

	Ответственный за реализацию (наименование):

Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа
	Срок реализации (2026-2028 гг.)

	1.1.1
	Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР) в бюджетных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа
	Строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд);

2. Количество проведенных мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта, в т.ч.
	1 500,00
	2 053,64
	2 053,64
	5 607,29

	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	Областной бюджет
	
	553,1
	553,1
	1 106,2

	Местный бюджет
	1 500,00
	1 500,54
	1 500,54
	4 501,08


--------------------------------

<1> Здесь и далее указывается итоговый (годовой) показатель.

<2> Региональный или муниципальный проекты.
ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа 

на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»

(наименование)

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа


2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наименование задачи: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР) в бюджетных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа»

	1.
	Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	шт.
	7
	1
	1
	1


3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единицы измерения (по ОКЕИ)
	Характеристика
	Базовое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР) в бюджетных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа»

	1.1.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	шт
	Повышение энергетической эффективности
	7
	1
	1
	1


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч.
	1 500,00
	2 053,65
	2 053,65
	5 607,3

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1 500,00
	2 053,65
	2 053,65
	5 607,3


5. План по реализации комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование мероприятия/ типа мероприятий*
	Тип мероприятия*
	Дата наступления контрольной точки<1*>
	Вид подтверждающего документа **

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов (далее именуются - ТЭР) в бюджетных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Аргаяшского муниципального округа»

	1.1
	Наименование мероприятия (результата) 1: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	
	X
	

	
	Контрольная точка 1.1: Сформирована и утверждена потребность (заявка)
	Иные типы
	31.03
	Муниципальный контракт

	
	Контрольная точка 1.2: Произведена приемка выполненных работ
	Иные типы
	31.12
	Акт выполненных работ


----------------------------

* Типы мероприятий:

1. Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнение работ)

2. Повышение квалификации кадров

3. Осуществление выплат физическим лицам (пособий, компенсаций и иных социальных выплат различных категорий граждан)

4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

5. Жилищное обеспечение граждан

6. Иные типы

** Указывается вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки

<1*> Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

	N
	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	

	
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов"
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа
	всего
	1 500,00
	2 053,64
	2 053,64
	5 607,29
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	553,1
	553,1
	1 106,2
	

	
	
	
	районный бюджет
	1 500,00
	1 500,54
	1 500,54
	4 501,08
	

	1.
	Направление 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов"

	1.1.1.
	Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	Управление ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального округа
	всего
	1 500,00
	2 053,64
	2 053,64
	5 607,29
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	553,1
	553,1
	1 106,2
	

	
	
	
	районный бюджет
	1 500,00
	1 500,54
	1 500,54
	4 501,08
	


Методика расчета и источники информации 

о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов» 
(наименование муниципальной программы)
	N

п/п
	Наименование показателя,

ед. измерения
	Расчет целевого показателя
	Источник получения информации о целевых показателях

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аргаяшского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»

	1
	Количество мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)
	Абсолютный показатель
	Акт выполненных работ


