И.о. прокурора Аргаяшского района Денис Асадуллин в рамках надзорных полномочий посетил строительную площадку поликлиники ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш».

Установлено, что между ОГКУ «Челябоблинвестстрой» ООО «Стройсити» 22.08.2024 заключен государственный контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта - поликлиники ГБУЗ «Районная больница с.Аргаяш». Цена контракта свыше 440 млн рублей.

Проверкой проведенной в октябре 2025 года установлено, что исполнение контракта производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта, не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации 1 этапа выполнения работ по контракту; выполнение строительно-монтажных работ по контракту в плановый период не начато, общий процент строительной готовности объекта составляет 6%. Работы на объекте на осуществляют 3 человека.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования и работе по координации действий подрядной организации, работы на объекте возобновлены, дополнительным соглашением срок исполнения работ продлен до 01.06.2026.

На объекте осуществляет деятельность необходимое количество строительной техники и рабочих единиц.

Руководством прокуратуры района указано на неукоснительное соблюдение сроков исполнения контракта по строительству объекта.

Вопросы своевременной сдачи всех этапов работ остаются на контроле прокуратуры района.