Прокуратура Аргаяшского района контролирует ход строительства детского сада, возводимого в рамках реализации региональной программы

В рамках надзорных полномочий и.о. прокурора Аргаяшского района Денис Асадуллин посетил строительную площадку детского сада на 120 мест по ул. Школьная, д. 5А в селе Кулуево.

С участием представителей подрядчика осмотрен объект капитального строительства. В ходе выезда установлено, что отставание от графика строительно-монтажных работ в настоящее время не имеется, обеспечено строительство трех этажей учреждения, организовано проведение внутренних работ детского учреждения.

На объекте осуществляет деятельность необходимое количество строительной техники и рабочих единиц.

Руководством прокуратуры района указано на неукоснительное соблюдение сроков исполнения контракта по строительству объекта.

Вопросы своевременной сдачи всех этапов работ остаются на контроле прокуратуры района.