Отчет от 25.02.2025 
о результатах контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности) и рационального использования бюджетных средств выделенных в рамках Муниципальной программы «Развитие транспортной доступности в Аргаяшском муниципальном районе» за 2025 год

Отчет подготовлен  инспектором Контрольно-счетной палаты Аргаяшского муниципального округа   Магафуровой  Ю.Р. по результатам проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1.5.2 раздела I плана работы КСП  Аргаяшского муниципального округа  на 2026 год.

Цель мероприятия: оценка законности, результативности (эффективности) и рационального использования бюджетных средств, выделенных в рамках Муниципальной программы "Развитие транспортной доступности в Аргаяшском муниципальном районе "

Объект проверки:  Администрация Аргаяшского муниципального района, Управление ЖКХ.

Проверяемый период: 2025год.

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено расходование бюджетных средств в сумме 16037,4 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 8893,5 тыс. рублей, бюджет Аргаяшского муниципального района – 7143,9 тыс. рублей.

По итогам проверки установлены факты:

– нарушения требований пунктов  11,19,21 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского муниципального района № 1748 от 02.10.2013 в части отсутствия финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы, не внесения изменений в перечень и состав мероприятий, сроков реализации программы и отсутствия полугодового отчета о ходе реализации программы;

- нарушения требований  Порядка № 1748 в части подготовки и формирования годового отчета за 2024год, отсутствия сведений о достижении значений показателей (индикаторов),  анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- нарушения требований части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ по 6 муниципальным контрактам, в части того, что  информация о приемке размещена с нарушением срока на 1 рабочий день;

-расчёт оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществлен некорректно.

Для принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности в адрес  Главы Аргаяшского муниципального округа Ишимову И.В. направлено представление, исполнение которого находится на контроле КСП Аргаяшского муниципального округа.