Таблица № 6

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района" за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 25,4 | 30 | 30 |  |
| 4. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды | процент | 90 | 90 | 90 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица № 7

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 Благоустройство общественной территории ул. Набережная д.Дербишева Аргаяшского района | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выполнение работ по благоустройству | Выполнено | Нет |
| 3. | Мероприятие 1.1.2 Благоустройство общественной территории памятника участникам ВОВ в д. Новая Соболева | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выполнение работ по благоустройству | Выполнено | Нет |
| 4. | Мероприятие 1.1.3 Мероприятия по формированию комфортной городской среды в сельских поселениях | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выполнение работ по благоустройству территорий в с/п | Выполнено | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица № 8

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

# "Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района" за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района | всего |  | 15 576,75735 | 15 576,75735 | 15 576,75735 |
|  |  | Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района |  | 15 576,75735 | 15 576,75735 | 15 576,75735 |
| Мероприятие 1. | Благоустройство общественной территории ул. Набережная д.Дербишева Аргаяшского района |  |  | 7 306,72041 | 7 306,72041 | 7 306,72041 |
| Мероприятие 2. | Благоустройство общественной территории памятника участникам ВОВ в д. Новая Соболева |  |  | 4 546,39895 | 4 546,39895 | 4 546,39895 |
| Мероприятие 3. | Мероприятия по формированию комфортной городской среды в сельских поселениях |  |  | 3 723,63799 | 3 723,63799 | 3 723,63799 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица № 9

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района | всего | 11 738,77895 | 15 576,75735 |
|  |  | бюджет муниципального района | 586,93895 | 4 424,91725 |
|  |  | федеральный бюджет* | 10 705,77 | 10 705,77 |
|  |  | областной бюджет* | 446,07 | 446,07 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,00 | 0,00 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица № 11

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ

# (приложение к сводному годовому докладу)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | заплани-рованных | достиг-нутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Формирование современной городской среды Аргаяшского муниципального района | Управление строительства, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района | 11 738,77895 | 15 576,75735 | 586,93895 | 4 424,91725 | 4 | 4 |  |