Таблица 7

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»

# за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой | % | 93 | 94 | 94 |  |
| 1.2 | Строительство систем водоотведения (в т.ч. ПИР) | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | шт | 28 | 4 | 6 | Дополнительно выделены денежные средства |
| 2.2 | Газификация квартир | шт | 238 | 120 | 414 | Строительство газопровода в четырех населенных пунктах |
| 2.3 | Повышение уровня газификации | % | 40 | 34 | 34 |  |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО | % |  | 161,5 | 161,5 |  |
| 3.2 | Уровень обустройства контейнерных площадок | % | 96,9 | 98 | 98 |  |
| 3.3 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 8 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения | 4 | 0 | 8 | Выделение с областного и местного бюджета |
| 4.2 | Предоставление субсидий водоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, частичное погашение задолженности за ТЭР | поселения | 1 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по проведению санитарной обработки мест общего пользования в МКД. | поселения | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снос жилья | м2 | 2558,3 | 0 | 1135,4 | Дополнительно выделены денежные средства |
| 5.2 | Снижение объема муниципального и частного жилищного фонда Аргаяшского района, признанного не пригодным для проживания | квартир | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья эконом - класса или строительство индивидуального жилого дома эконом - класса | семья | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | кв | 53 | 0 | 4 | Дополнительно выделены денежные средства. |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие по обеспечению выполнения подпрограммы | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий предприятиями ЖКХ - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 3 «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, обеспечение контейнерным сбором ТКО, обустройство контейнерных площадок | Администрации сельских поселений | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий. | Выделение средств на выполнение запланированных мероприятий - обеспечено. | Нет |
| Подпрограмма 4 «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление субсидии предприятиям ЖКХ на погашение задолженности за ТЭР | Администрации сельских поселений | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Обеспечение частичного погашения задолженности за ТЭР. | Выполнено. | Нет |
| Подпрограмма 5 «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Комитет по управлению имуществом | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Переселение граждан из жилищного фонда непригодного для проживания | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение жильем молодых семей |  | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Обеспечение жильем молодых семей | Выполнено. | Нет. |
| Подпрограмма 7 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Комитет по управлению имуществом | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Январь 2025 г. | Декабрь 2025 г. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Выполнено. | Нет. |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района»за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего |  | 219 147,7 | 219 147,7 | 216 077,3 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 219 147,7 | 219 147,7 | 216 077,3 |
| Подпрограмма 1. | «Чистая вода» | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 25 281,8 | 25 281,8 | 25 281,8 |
| Подпрограмм 2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | 162 112,8 | 162 112,8 | 159 484,5 |
| Подпрограмма 3. | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 13 722,6 | 13 722,6 | 13 595,7 |
| Подпрограмма 4. | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» |  |  | 13 702,5 | 13 702,5 | 13 363,9 |
| Подпрограмма 5. | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» |  |  | 2 170,0 | 2 170,0 | 2 170,0 |
| Подпрограмма 6. | «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  | 2 184,9 | 2 184,9 | 2 184,9 |
| Подпрограмма 7. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского муниципального района» | всего | 219 174,7 | 216 077,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Чистая вода» | всего | 25 281,8 | 25 281,8 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 25 281,8 | 25 281,8 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | всего | 162 112,8 | 159 481,5 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 24 228,6 | 22 339,3 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 137 884,2 | 137 142,2 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.1. | Мероприятия по развитию инженерной и коммунальной инфраструктуры | всего | 61 400,3 | 60 233,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 14 878,0 | 14 452,7 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 46 522,3 | 45 780,3 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2.2. | Мероприятия по газификации населенных пунктов | всего | 100 712,5 | 99 248,5 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 9 350,6 | 7 886,6 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 91 361,9 | 91 361,9 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Природоохранные мероприятия, оздоровление экологической обстановки в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 13 722,6 | 13 595,7 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 12 762,5 | 12 635,6 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 960,1 | 960,1 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Организация деятельности предприятий ЖКХ» | всего | 13 702,5 | 13 363,3 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 13 702,5 | 13 363,3 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Аргаяшском муниципальном районе» | всего | 2 170,0 | 2 170,0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 2 170,0 | 2 170,0 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение жильем молодых семей» | всего | 2 184,9 | 2 184,9 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 624,3 | 624,3 |
|  |  | федеральный бюджет* | 347,0 | 347,0 |
|  |  | областной бюджет* | 1 213,6 | 1 213,6 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |