Таблица 7

### Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2025-год и на плановый 2026-2027 годов»

# за 2025год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Муниципальная программа « Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2025-год и на плановый 2026-2027 годов» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 120 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 5А» | штука | 1 | 1 | 0 | Ведется строительство объекта по муниципальному контракту с застройщиком ООО «Реворк» |

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному - ввод объекта.

Таблица 8

# Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 120 мест по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 5А» | Администрация Аргаяшского муниципального района (отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ и отдел архитектуры и градостроительства администрации Аргаяшского муниципального района | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | Строительство объекта | Ввод в эксплуатацию | нет |

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 9

### Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

### «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2025-год и на плановый 2026-2027 годов»

# за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по 2025годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | ### Муниципальная программа «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2024-год и на плановый 2025-2026 годов» | всего |  | 147 551,27 | 108 544,37 | 108 544,37 |
|  |  | Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ |  | 147 551,27 | 108 544,37 | 108 544,37 |

Таблица 10

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе на 2025 год и на плановый 2026-2027 годов» | всего | 108 544,37 | 108 544,37 |
|  |  | бюджет Аргаяшского муниципального района | 558,09 | 558,09 |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | областной бюджет* | 107 986,28 | 107 986,28 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |