Согласовано:

Глава Яраткуловского сельского поселения

____________________Ж.М. Абжалилов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН №164

на  выполнение работ для нужд муниципального заказчика за счет средств областного бюджета.

с.Аргаяш									           12 августа 2010г.

Комитет по экономике Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области  осуществляет размещение заказа  путём  запроса котировок на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных сетей водоснабжения в д. Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области: капитальный ремонт водопровода по ул. Центральной за счет средств, выделенных из областного бюджета (дотации) для нужд муниципального заказчика  Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Заказчик: Администрация Яраткуловского сельского поселения

Адрес: 456880, Челябинская область, Аргаяшский район, д.Яраткулова, ул. Центральная,12,Конт.тел.9-73-59,9-73-57.

Предмет муниципального контракта – капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в д. Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области: капитальный ремонт водопровода по ул. Центральной.

Начальная (максимальная) цена контракта общая –358 690,00 рублей

Место выполнения работ – д. Яраткулова

Срок выполнения работ – начало работ – с момента подписания муниципального контракта, окончание работ – через 20 рабочих дней.

Форма оплаты – безналичный расчет

Срок и порядок оплаты – Аванс не предусмотрен. Оплата работ осуществляется в соответствии с выполненными работами (по формам КС – 2, КС - 3) в течение 10 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком документации.

Порядок формирования цены контракта – Цена  муниципального контракта устанавливается с учетом всех затрат, налоговых и других  обязательных платежей, сборов, командировочных расходов, расходов по доставке, хранению, страхованию рисков от потери и порчи в пользу Муниципального заказчика и иных. Цена должна быть указана в рублях и изменению в период действия контракта не подлежит.

Срок гарантии качества – гарантийный срок на выполнение работ не менее 3 лет с момента подписания сторонами акта сдачи -  приемки.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

| № | Наименование работ | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в д. Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области: капитальный ремонт водопровода по ул. Центральной. | 358 690,00 |

Требования, предъявляемые муниципальным заказчиком к выполнению работ:

- Работы должны быть выполнены со сметной документацией (приложение)

- Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами

- Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года

Краткая характеристика объекта:

Капитальный ремонт водопровода по ул.Центральной д.Яраткулова

Водопровод выполнить из ПНД труб ДУ-110 протяженностью 438 п.м., с устройством 2-х водопроводных колодцев и пожарного гидранта.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке товаров, просим  представить котировочную заявку (котировку цен) на бумажном носителе  по адресу:

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта,38. Каб 314,  тел 8(35131) 2-02-31

Срок представления котировочной заявки до 16-00 час.  «23» августа  2010г.

Участник размещения заказа имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть впоследствии изменена. Заявка должна быть представлена в письменной форме с подписью и печатью участника. В связи с тем, что уполномоченный орган не подключен к государственной системе электронного документооборота и отсутствует ЭЦП, заявки в электронном виде и по факсу не принимаются.

С победителем  не ранее чем через 7 дней  со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки и не позднее 20 дней со дня подписания указанного протокола заключается государственный контракт. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок не предоставил заказчику подписанный контракт, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к принуждению победителя заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником запроса, котировок, заявке которого присвоен второй номер.

В течение трех рабочих дней со дня заключения (исполнения) государственного или муниципального контракта заказчики  направляют указанные в пунктах 1-7 части 2 статьи 18 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд»  сведения соответственно в уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.

Приложение:

1. Форма котировочной заявки;

2. Проект муниципального контракта

3.Смета и экспертиза

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Председатель комитета по экономике                        	  	                                     Л.Ю. Богданова

Подготовила:

Богданова Лариса Юрьевна

Телефон: 8(35131) 2-02-31

|  | Председателю Комитета по экономике Администрации Аргаяшского муниципального района Богдановой Л.Ю. |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________

________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):__________________________________

Место жительства (для физического лица): ___________________________________

Контактный телефон: _____________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

- Наименование характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг*

| № п/п | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- |

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению  № ____ к  Извещению о проведении запроса котировок.

2.  Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.Согласен  исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)			указывается Ф.И.О. поставщика

Техническое задание на запрос котировки

Заказчик – Администрация Яраткуловского сельского поселения

Уполномоченный орган – Комитет по экономике администрации Аргаяшского муниципального района

Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в д.Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области:

- Капитальный ремонт водопровода по ул.Центральной в д.Яраткулова.

Объем работ – согласно локально-сметного расчета в соответствии с Госэкспертизой Челябинской области и спецификации (приложение №1 к техническому заданию)

Место выполнения работ – д.Яраткулова

Срок выполнения работ – в течении 20 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта

Начальная (максимальная) цена контракта общая – 358 690 (тристо пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 00 копеек)

Форма оплаты – безналичный расчет

Срок и порядок оплаты – Аванс не предусмотрен. Оплата работ  осуществляется в  соответствии с выполненными работами (по формам КС-2, КС-3) в течение 10 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком документации.

Порядок формирования цены контракта – Цена муниципального контракта устанавливается с учетом всех затрат, налоговых и других обязательных платежей, сборов, командировочных расходов, расходов по доставке, хранению, страхованию рисков от потери и порчи в пользу Муниципального заказчика и иных. Цена должна быть указана в рублях и изменению в период действия контракта не подлежат.

Источник финансирования – за счет средств, выделенных из областного бюджета (дотации)

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком –Российский рубль

Гарантийный срок – Гарантийный срок на выполнение работ не менее 3 лет с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего муниципального контракта «Муниципальный заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику».

«Подрядчик» обязан в течении 5(пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня  размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Требования, предъявляемые муниципальным заказчиком к выполнению работ:

- Работы должны быть выполнены со сметной документацией (приложение)

- Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами

- Гарантийный срок на выполненные работы – 3 года

Краткая характеристика объекта:

Капитальный ремонт водопровода по ул.Центральной д.Яраткулова

Водопровод выполнить из ПНД труб ДУ-110 протяженностью 438 п.м., с устройством 2-х водопроводных колодцев и пожарного гидранта.

Глава Яраткуловского сельского поселения                                             Ж.М.Абжалилов

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА №  ___

с. Аргаяш                                                                                                «___»_____________2010 г.

Администрация Яраткуловского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Муниципальный   заказчик», в лице Главы поселения Абжалилова Жамиля Мухаметгалеевича,   действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный  контракт о нижеследующем.

1 Общие положения

1.1	Настоящий муниципальный контракт заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного запроса котировок №_____, протокол № _____       от  ___________.

1.2	Настоящий муниципальный контракт определяет порядок взаимодействия сторон по капитальному ремонту муниципальных сетей водоснабжения в д.Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области:

- Капитальный ремонт водопровода по ул.Центральной д.Яраткулова.

2 Предмет Муниципального   контракта

2.1 Предметом муниципального контракта является капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в д.Яраткулова Аргаяшского района Челябинской области:

- Капитальный ремонт водопровода по ул.Центральной д.Яраткулова.

2.2 Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему муниципальному контракту, подлежат выполнению в срок:

Срок начала работ: с момента подписания муниципального контракта

Срок окончания работ: по истечении 20 рабочих дней.

3 Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1 Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему муниципальному контракту, определена на основании смет и в соответствии  с протоколом запроса котировки № ___ от ______ и составляет в текущих ценах ________________________, с учетом всех обязательных платежей, в том числе:

- за счет средств (дотации) выделенных из областного бюджета.

3.2 Оплата выполненных работ производится за счет выделенных «Муниципальному заказчику» бюджетных средств на расчетный счет «Подрядчика». Аванс не предусмотрен. Оплата работ осуществляется в соответствии с выполненными работами (по формам КС-2, КС-3) в течение 10 дней с момента подписания документов, подтверждающих произведенные затраты и подписанного акта выполненных работ

3.4 Цена выполняемых работ на период действия муниципального контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

3.5 Цена муниципального контракта устанавливается с учетом всех затрат, налоговых и других обязательных платежей, сборов, командировочных расходов, расходов по доставке, хранению, страхованию рисков от потери и порчи в пользу Муниципального заказчика и иных.

4  Права и обязанности Сторон

4.1	«Муниципальный     заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
муниципального контракта:

4.1.1 Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего объема работ.

4.1.2 Осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3 Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4.2  «Подрядчик» в течение срока действия настоящего муниципального контракта:

4.2.1 Обязуется выполнить  работы в соответствии с градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2 Обязуется выполнить работы на объекте надлежащего качества,  в  объеме и в сроки, предусмотренные сметной документацией и настоящим муниципальным контрактом; обеспечить производство и качество работ в соответствии со сметной   документацией и СНиП, в пределах цены, предусмотренной в п.3.1. настоящего контракта.

4.2.3 За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 3 года с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Муниципальный заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.4 До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение требований нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, правил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, требования противопожарных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей.

4.2.5 Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.6 Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта взаимодействовать с
«Муниципальным заказчиком».

5 Порядок сдачи и приемки работ

5.1 После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Муниципальному заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2 Приемка  работ осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней после окончания работ.

5.3 Приемка выполненных работ производится представителями Муниципального заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4 В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего муниципального контракта «Муниципальный заказчик» незамедлительно уведомляет об этом «Подрядчика», составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его «Подрядчику».

«Подрядчик» обязан в течении 5(пяти) рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5 Муниципальный заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в муниципальном контракте.

6 Ответственность сторон

6.1	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими  законодательством Российской Федерации.

6.2 За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3 В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему муниципальному контракту «Муниципальным заказчиком» «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4 Стороны муниципального контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5 В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере __0,1___% от цены контракта за каждый день просрочки и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6 Подрядчик за выполнение работ ненадлежащего качества выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере _10%_ от стоимости выполненных работ.

6.7 Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по муниципальному контракту.

7  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Муниципальному контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2	Решение о частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8  Прочие условия

8.1 Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
 муниципального контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы решаются в порядке действующего законодательства РФ.

8.2 Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до 31 декабря 2010 г.

8.3 Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

9 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| « Муниципальный заказчик» Администрация Яраткуловского сельского поселения 456896, Челябинская область, д.Яраткулова, Адрес: 456896 Челябинская область Аргаяшский район д.Яраткулова ул.Центральная, 12 тел.8(35131)97359,8(35131)97322 ИНН 7426001510 КПП 742601001 ОКАТО 75206898000 Л.сч.030112025 в финансовом управлении Аргаяшского муниципального района Глава администрации «Яраткуловского сельского поселения» _____________________Ж.М.Абжалилов ___________________/_____________/ "_____" _______________ 2010г. М.П. | «Подрядчик» |
| --- | --- |